П А С П О Р Т[[1]](#footnote-2)

Государственной программы

**«Развитие энергетики и коммунального хозяйства»**[[2]](#footnote-3)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Лыженков А.Г., заместитель Губернатора Мурманской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Кобытев А.Е., министр энергетики и коммунального хозяйства Мурманской области |
| Соисполнители государственной программы | Министерство строительства Мурманской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы[[3]](#footnote-4) | 2025-2030 |
| Цели государственной программы | 1. Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в Мурманской области.  2. Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |
| Направления (подпрограммы) государственной программы[[4]](#footnote-5) | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[[5]](#footnote-6) | Всего: **36 285 126,73** тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации[[6]](#footnote-7) | Комфортная и безопасная среда для жизни |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя[[7]](#footnote-8) | Уровень показателя[[8]](#footnote-9) | Признак возрастания/ убывания[[9]](#footnote-10) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[10]](#footnote-11) | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ[[11]](#footnote-12) | Ответственный за достижение показателя[[12]](#footnote-13) | Связь с показателями национальных целей[[13]](#footnote-14) | Признак «Участие муниципального образования»15 | Информационная система15 |
| значение | год | 2025[[14]](#footnote-15) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Цель государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в Мурманской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество строящихся (реконструируемых) объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры | ГП | возрастание | единиц | 1 | 2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального Мурманской области | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | - | - |
| 2. Цель государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций, которым компенсированы недополученные доходы | ГП | возрастание | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального Мурманской области | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | - | - |
| 2.2. | Доля отремонтированных инженерных сетей ЖКХ муниципальных образований в общем объеме ветхих инженерных сетей, подлежащих ремонту | ГП | возрастание | процент | 24,6 | 2023 | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 28,6 | 29,3 | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального Мурманской области | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | - | - |

2.1. Прокси-показатели государственной программы за 2025 – 2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025[[15]](#footnote-16) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1.1 | *-* | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в Мурманской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество строящихся (реконструируемых) объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры | ГП | Единиц | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 7 |
| 2. | Цель государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций, которым компенсированы недополученные доходы | ГП | Процент | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 2.2. | Доля отремонтированных инженерных сетей ЖКХ муниципальных образований в общем объеме ветхих инженерных сетей, подлежащих ремонту | ГП | Процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 26 |

4. Структура государственной программы

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента[[16]](#footnote-17)** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[17]](#footnote-18)** | **Связь**  **с показателями[[18]](#footnote-19)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | **Иной региональный проект «Модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения»**  (Лыженков А.Г., заместитель Губернатора Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры | 1.Проведена реконструкция (техническое перевооружение/модернизация) котельных, расположенных на территории Мурманской области.  2. Разработана проектная документация для реконструкции очистных сооружений водоснабжения и канализации на территории Мурманской области.  3. Разработана региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. | 1.1. Количество строящихся (реконструируемых) объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка ресурсоснабжающих организаций»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.2.1. | Осуществление компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям | 1. Обеспечены затраты организаций, осуществляющих теплоснабжение по тарифам для населения, установленным Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области.  2. Организациям, осуществляющим водоснабжение, водоотведение по тарифам для населения, установленным Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области, возмещены недополученные доходы.  3. Газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам, возмещены недополученные доходы, возникшие в результате утверждения Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области тарифов на сжиженный газ, поставляемый для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения.  4. Гарантирующим поставщикам электрической энергии, действующим на изолированных территориях и предоставляющим услугу электроснабжения, возмещены недополученные доходы, возникшие в результате утверждения цен (тарифов) Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на электрическую энергию.  5. Учреждениям, осуществляющим водоснабжение, водоотведение по установленным для населения тарифам, возмещены недополученные доходы. | 2.1. Доля организаций, которым компенсированы недополученные доходы |
| 1.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.3.1. | Разработка мероприятий и обеспечении условий для реализации мер по улучшению качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения коммунальными ресурсами | 1. Предоставлена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на подготовку к отопительному периоду.  2. Предоставлена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов | 2.2. Доля отремонтированных инженерных сетей ЖКХ муниципальных образований в общем объеме ветхих инженерных сетей, подлежащих ремонту |
| 1.4. | **Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сферах энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, а также подведомственного учреждения | Осуществлено финансовое обеспечение реализации функций Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, а также полномочий ГОКУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» в сферах энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства | - |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения[[19]](#footnote-20) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа (всего), в том числе:** | **8 497 271,53** | **5 576 201,95** | **5 576 201,95** | **5 576 201,95** | **5 576 201,95** | **5 576 201,95** | **36 378 281,30** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 8 452 076,52 | 5 566 610,04 | 5 566 610,04 | 5 566 610,04 | 5 566 610,04 | 5 566 610,04 | 36 285 126,73 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*[[20]](#footnote-21) | х | х | х | х | х | х | х |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)*33 | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 317 811,62 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 1 229 043,22 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 328 773,03 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 1 287 964,19 |
| Внебюджетные источники | 34 233,60 | х | х | х | х | х | 34 233,60 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)[[21]](#footnote-22) | х | х | х | х | х | х | х |
| **Ответственный исполнитель: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, всего, в том числе:** | **8 284 610,33** | **5 576 201,95** | **5 576 201,95** | **5 576 201,95** | **5 576 201,95** | **5 576 201,95** | **36 165 620,10** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 8 275 018,42 | 5 566 610,04 | 5 566 610,04 | 5 566 610,04 | 5 566 610,04 | 5 566 610,04 | 36 108 068,63 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | х | х | х | х | х | х | х |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 1 093 477,92 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 1 151 029,39 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| **Соисполнитель: Министерство строительства Мурманской области, всего, в том числе:** | **212 661,20** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **212 661,20** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 177 058,10 | - | - | - | - | - | 177 058,10 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | х | х | х | х | х | х | х |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 135 565,30 | х | х | х | х | х | 135 565,30 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 136 934,80 | х | х | х | х | х | 136 934,80 |
| Внебюджетные источники | 34 233,60 | х | х | х | х | х | 34 233,60 |
| **1. Иной региональный проект «Модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения»** | **292 661,20** | х | х | х | х | х | **292 661,20** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 257 058,10 | х | х | х | х | х | 257 058,10 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[[22]](#footnote-23)* | х | х | х | х | х | х | х |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 135 565,30 | х | х | х | х | х | 135 565,30 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 136 934,80 | х | х | х | х | х | 136 934,80 |
| Внебюджетные источники | 34 233,60 | х | х | х | х | х | 34 233,60 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям» (всего), в том числе:** | **7 898 497,85** | **5 270 654,31** | **5 270 654,31** | **5 270 654,31** | **5 270 654,31** | **5 270 654,31** | **34 251 769,38** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | **7 898 497,85** | 5 270 654,31 | 5 270 654,31 | 5 270 654,31 | 5 270 654,31 | 5 270 654,31 | 34 251 769,38 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[[23]](#footnote-24)* | х | х | х | х | х | х | х |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | х | х | х |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | х | х | х | х | х | х | х |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области» (всего), в том числе:** | **191 838,23** | **191 838,23** | **191 838,23** | **191 838,23** | **191 838,23** | **191 838,23** | **1 151 029,39** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 1 093 477,92 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[[24]](#footnote-25)* | х | х | х | х | х | х | х |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)76* | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 1 093 477,92 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 191 838,23 | 1 151 029,39 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | х | х | х | х | х | х | х |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сферах энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области» (всего), в том числе:** | **114 274,24** | **113 709,42** | **113 709,42** | **113 709,42** | **113 709,42** | **113 709,42** | **682 821,33** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 114 274,24 | 113 709,42 | 113 709,42 | 113 709,42 | 113 709,42 | 113 709,42 | 682 821,33 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[[25]](#footnote-26)* | х | х | х | х | х | х | х |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)76* | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | х | х | х |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | х | х | х | х | х | х | х |

5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации[[26]](#footnote-27)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| Структурный элемент «Наименование» N | - | - | - | - | - | - | - |

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[27]](#footnote-28)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации | Базовое значение10 | | Значение показателя по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование показателя государственной программы, единица измерения по ОКЕИ | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование № N |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации государственных программ с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации новой государственной программы. [↑](#footnote-ref-2)
2. Наименование государственной программы указывается в соответствии с утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации перечнем государственных программ (далее – перечень государственных программ). [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем государственных программ. С момента начала реализации государственных программ в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указываются при необходимости. [↑](#footnote-ref-5)
5. Приводятся объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за весь период реализации государственной программы, определенный в перечне государственных программ. [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ) или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-7)
7. Приводятся показатели уровня государственной программы. [↑](#footnote-ref-8)
8. Здесь и далее указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя для государственной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы субъекта Российской Федерации), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-9)
9. Здесь и далее – не подлежит отражению в печатных формах. [↑](#footnote-ref-10)
10. Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-11)
11. Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или иной документ). [↑](#footnote-ref-12)
12. Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. [↑](#footnote-ref-13)
13. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы. [↑](#footnote-ref-14)
14. Здесь и далее за «N» принимается период (год/квартал/месяц) реализации государственной программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной программы (для новых программ). [↑](#footnote-ref-15)
15. Здесь и далее за «N» принимается период (год/квартал/месяц) реализации государственной программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной программы (для новых программ). [↑](#footnote-ref-16)
16. Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами. [↑](#footnote-ref-17)
17. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости). [↑](#footnote-ref-18)
18. Указываются наименования показателей уровня государственной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-19)
19. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся. [↑](#footnote-ref-20)
20. Не подлежит отражению в печатной форме паспорта государственной программы. [↑](#footnote-ref-21)
21. В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, регулирующими формирование перечня налоговых расходов субъекта Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-22)
22. Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-23)
23. Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-24)
24. Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-25)
25. Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-26)
26. Приводится в случае отнесения к сфере реализации государственной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации. В ином случае – не включается в паспорт государственной программы. [↑](#footnote-ref-27)
27. Заполняется в отношении показателей уровня государственной программы, относящихся к вопросам местного значения муниципальных образований субъекта Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-28)