ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2024 г. N 420-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,

В КОТОРЫХ ДИСЛОЦИРОВАНЫ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ"

НА 2024 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Мурманской области  от 12.07.2024 N 467-ПП, от 24.07.2024 N 500-ПП, от 08.10.2024 N 674-ПП) |  |

В целях обеспечения повышения качества жизни населения региона, улучшения санитарной и экологической обстановки, архитектурного облика, жилищных условий граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях Мурманской области и населенных пунктах Мурманской области с дислокацией военных формирований, Правительство Мурманской области постановляет:

утвердить прилагаемую региональную [программу](#Par33) "План мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования" на 2024 - 2026 годы.

(в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 12.07.2024 N 467-ПП)

Врио Губернатора

Мурманской области

О.ДЕМЧЕНКО

Утвержден

постановлением

Правительства Мурманской области

от 27 июня 2024 г. N 420-ПП

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКРЫТЫХ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ ДИСЛОЦИРОВАНЫ ВОИНСКИЕ

ФОРМИРОВАНИЯ" НА 2024 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Мурманской области  от 24.07.2024 N 500-ПП, от 08.10.2024 N 674-ПП) |  |

Паспорт

региональной программы "План мероприятий по развитию

жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры

закрытых административно-территориальных образований

и населенных пунктов Мурманской области, в которых

дислоцированы воинские формирования" на 2024 - 2026 годы

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2024 N 962-р |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство строительства Мурманской области (далее - Минстрой МО) |
| Соисполнители Программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (далее - Минтранс МО) |
| Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области (далее - Минэнерго МО) |
| Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (далее - Минград МО) |
| Министерство юстиции Мурманской области (далее - Минюст МО) |
| Министерство образования и науки Мурманской области (далее - Минобразования МО) |
| Министерство спорта Мурманской области (далее - Минспорт МО) |
| Комитет молодежной политики Мурманской области (далее - Комитет молодежной политики МО) |
| Муниципальные образования Мурманской области (далее - муниципальные образования МО) |
| Цели и задачи Программы | Повышение уровня обеспеченности закрытых административно-территориальных образований (далее - ЗАТО) и населенных пунктов, являющихся местами дислокации воинских формирований и планируемых для обустройства войск (сил), объектами жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры для повышения качества, доступности и надежности жилищно-коммунальных и социально-бытовых услуг населению (в том числе военнослужащим и членам их семей), а также формирования комфортной городской среды |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Всего по Программе: 27317961,0 тыс. руб.,  в том числе: |
| ФБ: 17999908,9 тыс. руб.;  2024: 5999978,9 тыс. руб.;  2025: 5999970,9 тыс. руб.;  2026: 5999959,1 тыс. руб. |
| ОБ: 9190954,8 тыс. руб.;  2024: 2327040,4 тыс. руб.;  2025: 2695035,4 тыс. руб.;  2026: 4168879,0 тыс. руб. |
| МБ: 127097,3 тыс. руб.;  2024: 125909,6 тыс. руб.;  2025: 603,8 тыс. руб.;  2026: 583,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация 202 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, проживающих в ЗАТО и населенных пунктах Мурманской области |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

На территории Мурманской области расположены 5 ЗАТО и 12 населенных пунктов с дислокацией военных формирований, на территории которых проживает порядка 157 тыс. человек.

ЗАТО Мурманской области и населенные пункты с дислокацией военных формирований выполняют общегосударственные задачи по охране границ России и территории Арктической зоны Российской Федерации, а также обеспечивают безопасное судоходство в морях Северного Ледовитого океана. На территории области расположены войска Объединенного стратегического командования "Северный флот", подводные и надводные силы Северного флота, Кольская флотилия разнородных сил, войска воздушно-космических сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации, предприятия по хранению и утилизации радиоактивных материалов, военного судоремонта и других стратегических объектов.

Специфика территорий, связанная с особым режимом функционирования и наличием в связи с этим барьеров для альтернативных путей экономического развития, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, с невозможностью прогнозирования степени и путей развития территорий при наличии прямой зависимости от стратегических целей и решений, принимаемых Минобороны России, влечет за собой схожие проблемные вопросы на всех территориях присутствия военных подразделений.

Анализ текущего состояния обозначенных территорий показал наличие следующих серьезных проблем.

Прежде всего, отсутствие комфортного проживания населения указанных территорий, в том числе военнослужащих и их семей, низкие темпы реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основной объем жилья представляет собой панельные дома, построенные в 1970 годах, значительную часть которых уже нецелесообразно ремонтировать и требуется сносить.

Уровень износа объектов социально-инженерной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики составляет от 45 до 100 % (средний уровень износа зданий учреждений составляет около 60 %), доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет порядка 43,1 % (на отдельных территориях износ составляет до 100 %).

Острыми вопросами в сфере здравоохранения являются низкая техническая оснащенность и отсутствие необходимого медицинского оборудования, кадровый дефицит врачей и медицинского персонала, низкий уровень доступности первичной медико-санитарной помощи в малых населенных пунктах.

Большинство объектов коммунальной инфраструктуры в Мурманской области были введены в эксплуатацию более 30 лет назад, имеют высокий уровень износа и, как следствие, не соответствуют современному уровню надежности, экологичности и эффективности.

Также немаловажным вопросом является благоустройство дворовых территорий (в том числе тротуаров, прилегающих автомобильных дорог, внутриквартальных и междворовых проездов), обеспечивающих транспортную доступность базовых объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы и т.д.).

Вся территория населенного пункта воспринимается жителями как единое общественное пространство, и они ожидают безопасности, комфорта, функциональности и эстетики, в связи с чем создание общественных пространств (парков, скверов, площадей, памятников и пр.), являющихся объектами социальной инфраструктуры, способствует развитию архитектурного облика населенного пункта.

Ограждения, зеленые зоны, фонарные столбы на пешеходных зонах, малые архитектурные формы, детские и спортивные комплексы рассматриваются не как отдельные элементы, а как совокупность образов, делающих населенный пункт удобным и комфортным для проживания, что способствует привлечению на территорию указанных населенных пунктов граждан для осуществления трудовой деятельности или несения службы по контракту.

Настоящая Программа позволяет применить эффективный комплекс мер, направленный на решение сложившейся ситуации.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня обеспеченности ЗАТО и населенных пунктов, являющихся местами дислокации воинских формирований и планируемых для обустройства войск (сил) объектами жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры для повышения качества, доступности и надежности жилищно-коммунальных и социально-бытовых услуг населению (в том числе военнослужащим и членам их семей), а также формирования комфортной городской среды.

Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Программы:

- повышение комфортности городской среды;

- повышение качества сети автомобильных дорог;

- снижение износа, обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения населенных пунктов;

- приведение в нормативное состояние жилищного фонда;

- создание объектов энергетической и социальной инфраструктуры;

- улучшение материально-технической базы социальных учреждений посредством строительства, проведения капитальных ремонтов и оснащения их необходимым оборудованием.

3. Перечень показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |  |  |  |  |  | 14 |  | Минстрой МО, муниципальные образования МО, ГОУП "Мурманскводоканал", ГОКУ "УКС МО" |
| 2 | Количество реализованных мероприятий |  | 105 |  | 32 |  | 51 |  | Минстрой МО, Минэнерго МО, Минград МО, Минтранс МО, муниципальные образования МО, Минобразования МО, Минюст МО, Минспорт МО, Комитет молодежной политики МО, НКО "ФКР МО", ГОКУ "УКС МО", ГОКУ "Мурманскавтодор", юридические лица, ГОКУ "ЦОСУМС" |

(таблица в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП)

4. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие (объект) | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей [<\*>](#Par7088) | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Механизм финансирования | Связь с показателем Программы |
| Источник/год | Всего | ФБ | ОБ | МБ |
|  | ВСЕГО по Программе | Всего | 27317961,0 | 17999908,9 | 9187541,4 | 130510,7 | Минстрой МО, Минэнерго МО, Минобразования МО, Минюст МО, Минспорт МО, Минтранс МО, Комитет молодежной политики МО, Минград МО, муниципальные образования МО, ГОКУ "УКС МО", НКО "ФКР МО", ГОКУ "Мурманскавтодор", ГОКУ "ЦОСУМС", юридические лица | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, субсидия из областного бюджета юридическим лицам, реализация мероприятий государственными учреждениями, подведомственными ГРБС, реализация мероприятий за счет местных бюджетов, иной межбюджетный трансферт муниципальным образованиям, субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |  |
| 2024 | 8452928,9 | 5999978,9 | 2323627,0 | 129323,0 |
| 2025 | 8695610,1 | 5999970,9 | 2695035,4 | 603,8 |
| 2026 | 10169422,0 | 5999959,1 | 4168879,0 | 583,9 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства | | | | | | | | | |
| 1 | Объекты капитального строительства, включенные в Программу | Всего | 7367948,0 | 4507237,2 | 2860139,6 | 571,2 |  |  |  |
| 2024 | 266988,6 | 38400,0 | 228575,1 | 13,5 |
| 2025 | 2792712,0 | 1926971,3 | 865493,6 | 247,1 |
| 2026 | 4308247,4 | 2541865,9 | 1766070,9 | 310,6 |
| п. 1 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 24.07.2024 N 500-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство инфекционного корпуса государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск" | Всего | 349244,4 | 223123,8 | 126120,6 | 0,0 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС МО" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 170696,2 | 117780,4 | 52915,8 | 0,0 |
| 2026 | 178548,2 | 105343,4 | 73204,8 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 1.2 | Разработка проектной документации и строительство Центра питания городской сети (электроснабжение) в ЗАТО г. Североморск | Всего | 2180000,0 | 1408000,0 | 771782,0 | 218,0 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 40000,0 | 38400,0 | 1596,0 | 4,0 |
| 2025 | 1070000,0 | 738300,0 | 331593,0 | 107,0 |
| 2026 | 1070000,0 | 631300,0 | 438593,0 | 107,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области | | | | | | | | | |
| 1.3 | Разработка проектной документации и строительство нового детского сада на 220 мест в г. Гаджиево | Всего | 667030,3 | 406686,3 | 260277,3 | 66,7 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 20393,8 | 0,0 | 20391,8 | 2,0 |
| 2025 | 251707,5 | 173678,2 | 78004,1 | 25,2 |
| 2026 | 394929,0 | 233008,1 | 161881,4 | 39,5 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области | | | | | | | | | |
| 1.4 | Разработка проектной документации и строительство детского сада на 250 мест | Всего | 414714,7 | 253072,2 | 161601,1 | 41,4 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 15448,0 | 0,0 | 15446,5 | 1,5 |
| 2025 | 175048,7 | 120783,6 | 54247,6 | 17,5 |
| 2026 | 224218,0 | 132288,6 | 91907,0 | 22,4 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области | | | | | | | | | |
| 1.5 | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад на 350 мест в пгт. Печенга" | Всего | 776643,1 | 478143,5 | 298422,0 | 77,6 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 16388,7 | 0,0 | 16387,1 | 1,6 |
| 2025 | 295934,0 | 204194,5 | 91709,9 | 29,6 |
| 2026 | 464320,4 | 273949,0 | 190325,0 | 46,4 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 1.6 | Строительство очистных сооружений канализации по адресу: Мурманская область, Печенгский округ, п.г.т. Печенга | Всего | 243996,8 | 143958,1 | 100038,7 | 0,0 | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 243996,8 | 143958,1 | 100038,7 | 0,0 |
| п. 1.6 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 1.7 | Строительство очистных сооружений водоснабжения по адресу: Мурманская область, Печенгский округ, п.г.т. Печенга | Всего | 234784,5 | 138522,9 | 96261,6 | 0,0 | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 234784,5 | 138522,9 | 96261,6 | 0,0 |
| п. 1.7 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 1.8 | Строительство очистных сооружений канализации по адресу: Мурманская область, Печенгский округ, п.г.т. Печенга, н.п. Спутник | Всего | 138572,2 | 81757,6 | 56814,6 | 0,0 | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 138572,2 | 81757,6 | 56814,6 | 0,0 |
| п. 1.8 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 1.9 | Строительство очистных сооружений водоснабжения по адресу: Мурманская область, Печенгский округ, п.г.т. Печенга, н.п. Спутник | Всего | 178170,0 | 105120,3 | 73049,7 | 0,0 | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 178170,0 | 105120,3 | 73049,7 | 0,0 |
| п. 1.9 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 1.10 | Разработка проектной документации и строительство здания детского сада на 250 мест в п. Корзуново | Всего | 414714,7 | 253072,2 | 161601,1 | 41,4 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 15448,0 | 0,0 | 15446,5 | 1,5 |
| 2025 | 175048,7 | 120783,6 | 54247,6 | 17,5 |
| 2026 | 224218,0 | 132288,6 | 91907,0 | 22,4 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование Кандалакшский муниципальный район Мурманской области | | | | | | | | | |
| 1.11 | Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 24.07.2024 N 500-ПП. | | | | | | | | |
| 1.11 | Разработка проектной документации и строительство здания школы на 450 мест с дошкольными группами на 100 мест в с. Алакуртти | Всего | 781478,8 | 477966,9 | 303433,8 | 78,1 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 21505,1 | 0,0 | 21503,0 | 2,1 |
| 2025 | 295824,7 | 204119,0 | 91676,1 | 29,6 |
| 2026 | 464149,0 | 273847,9 | 190254,7 | 46,4 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области | | | | | | | | | |
| 1.12 | Строительство инфекционного корпуса на территории государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница", пр. Кирова, д. 6 | Всего | 130000,0 | 0,0 | 130000,0 | 0,0 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС МО" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 130000,0 | 0,0 | 130000,0 | 0,0 |
| 2025 [<\*\*>](#Par7089) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование Кольский муниципальный район Мурманской области | | | | | | | | | |
| 1.13 | Разработка проектной документации и строительство детского сада на 75 мест в н.п. Килпъявр | Всего | 479748,8 | 299138,1 | 180562,7 | 48,0 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 7805,0 | 0,0 | 7804,2 | 0,8 |
| 2025 | 206912,3 | 142769,5 | 64122,1 | 20,7 |
| 2026 | 265031,5 | 156368,6 | 108636,4 | 26,5 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области | | | | | | | | | |
| 1.14 | Строительство станции водоподготовки в н.п. Высокий (Оленегорск-8) | Всего | 378849,7 | 238675,3 | 140174,4 | 0,0 | Минстрой МО, ГОУП "Мурманскводоканал" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 151539,9 | 104562,5 | 46977,4 | 0,0 |
| 2026 | 227309,8 | 134112,8 | 93197,0 | 0,0 |
| п. 1.14 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| Раздел II. Перечень мероприятий Программы | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия Программы | Всего | 19950013,0 | 13492671,7 | 6327401,8 | 129939,5 |  |  |  |
| 2024 | 8185940,3 | 5961578,9 | 2095051,9 | 129309,5 |
| 2025 | 5902898,1 | 4072999,6 | 1829541,8 | 356,7 |
| 2026 | 5861174,6 | 3458093,2 | 2402808,1 | 273,3 |
| п. 2 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, замена лифтового оборудования в 74 многоквартирных домах (ул. Адмирала Сизова, д. 18; ул. Адмирала Чабаненко, д. 1, 3, 5, 7, 9, 23; ул. Вице-адмирала Падорина, д. 12, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 33; ул. Гаджиева, д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ул. Гвардейская, д. 31а, 31б, 32, 32а; ул. Комсомольская, д. 4, 14; ул. Корабельная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 22а; ул. Морская, д. 5, 7, 9, 11; ул. Полярная, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Советская, д. 7; ул. Северная Застава, д. 28, 30, 32, 34, 40; ул. Флотских строителей, д. 1, 2, 5, 6; ул. Инженерная, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 9, 11, 12) | Всего | 597328,6 | 470505,3 | 126823,3 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 296784,5 | 284913,1 | 11871,4 | 0,0 |
| 2025 | 82711,7 | 57071,1 | 25640,6 | 0,0 |
| 2026 | 217832,4 | 128521,1 | 89311,3 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.2 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт 28 многоквартирных домов (ул. Северная, д. 22, 24, 26, 26а, 27, 29, 30, 32, 33, 33а; ул. Советская, д. 10, 25, 27, 29, 31а, 33; ул. Северная Застава, д. 8а, 40; ул. Сафонова, д. 5, 13, 14, 17, 22; ул. Колышкина, д. 1, 1а, 3; ул. Гвардейская, д. 8, 34а) | Всего | 653457,0 | 492705,7 | 160751,3 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 234657,9 | 225271,6 | 9386,3 | 0,0 |
| 2025 | 203425,9 | 140363,9 | 63062,0 | 0,0 |
| 2026 | 215373,2 | 127070,2 | 88303,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.3 | Проведение восстановительно-ремонтных работ в 53 пустующих помещениях муниципального жилого фонда в ЗАТО г. Североморск | Всего | 45520,0 | 35889,6 | 9625,8 | 4,6 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 16595,5 | 15931,7 | 662,1 | 1,7 |
| 2025 | 28924,5 | 19957,9 | 8963,7 | 2,9 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в ЗАТО г. Североморск | Всего | 551792,9 | 328513,1 | 223279,8 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 29552,4 | 20391,2 | 9161,2 | 0,0 |
| 2026 | 522240,5 | 308121,9 | 214118,6 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.5 | Прокладка сетей к канализационным сетям и участкам индивидуального жилищного строительства: канализация, водоснабжение, электроэнергия в ЗАТО г. Североморск | Всего | 87504,6 | 51627,7 | 35868,1 | 8,8 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 87504,6 | 51627,7 | 35868,1 | 8,8 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.6 | Ремонт системы наружного освещения в ЗАТО г. Североморск | Всего | 152016,8 | 90550,3 | 61451,2 | 15,3 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 8604,2 | 5936,9 | 2666,4 | 0,9 |
| 2026 | 143412,6 | 84613,4 | 58784,8 | 14,4 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.7 | Замена окон в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Гимназия N 1", ул. Полярная, д. 11, и муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 11", ул. Комсомольская, д. 33 | Всего | 7000,0 | 0,0 | 5873,0 | 1127,0 | Минобразования МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 7000,0 | 0,0 | 5873,0 | 1127,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.8 | Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 50", ул. Адмирала Чабаненко, д. 7а | Всего | 3500,0 | 0,0 | 2936,5 | 563,5 | Минобразования МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3500,0 | 0,0 | 2936,5 | 563,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.9 | Капитальный ремонт помещений судебных участков Североморского судебного района, ул. Пионерская, д. 26 | Всего | 9974,1 | 0,0 | 9974,1 | 0,0 | Минюст МО, ГОКУ "ЦОСУМС" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 9974,1 | 0,0 | 9974,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.10 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт крыш и фасадов 4 многоквартирных домов (ул. Агеева, д. 3, 3а; ул. Приозерная, д. 1, 3) | Всего | 84369,1 | 80166,9 | 4202,2 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 42996,0 | 41276,2 | 1719,8 | 0,0 |
| 2025 | 41373,1 | 38890,7 | 2482,4 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.11 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в н.п. Щукозеро | Всего | 46113,8 | 32740,8 | 13373,0 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 46113,8 | 32740,8 | 13373,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.12 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт 9 многоквартирных домов (ул. Капитана Елькина, д. 2, 3, 5; ул. Преображенского, д. 3, 5, 6; ул. Школьная, д. 11, 13, 39) | Всего | 239977,6 | 196622,7 | 43354,9 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 114955,9 | 110357,7 | 4598,2 | 0,0 |
| 2025 | 125021,7 | 86265,0 | 38756,7 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.13 | Капитальный ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной Теплоцентраль-269 в пгт. Сафоново | Всего | 271818,3 | 160372,8 | 111445,5 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 271818,3 | 160372,8 | 111445,5 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.14 | Проведение ремонтных работ и приобретение основных средств и материальных запасов для использования в помещении, предназначенном под молодежное пространство "СОПКИ" в пгт. Сафоново | Всего | 7000,0 | 0,0 | 5873,0 | 1127,0 | Комитет молодежной политики МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 7000,0 | 0,0 | 5873,0 | 1127,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.15 | Ремонт системы отопления здания муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры семейного досуга пгт. Сафоново, ул. Панина, д. 68 | Всего | 4009,4 | 0,0 | 0,0 | 4009,4 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 4009,4 | 0,0 | 0,0 | 4009,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.16 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт крыш и фасадов 7 многоквартирных домов (н.п. Североморск-3, ул. Героев-Североморцев, д. 8, 9, 9а, ул. Тимура Апакидзе, д. 4, 8, 9, 12) | Всего | 153801,7 | 113411,8 | 40389,9 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 65303,4 | 62691,3 | 2612,1 | 0,0 |
| 2025 | 88498,3 | 50720,5 | 37777,8 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.17 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельной Теплоцентраль-452 в н.п. Североморск-3 | Всего | 393357,4 | 242968,5 | 150388,9 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 108876,4 | 75124,7 | 33751,7 | 0,0 |
| 2026 | 284481,0 | 167843,8 | 116637,2 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.18 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (проезд, г. Североморск, от штаба СФ до в/ч N 62779; проезд, г. Североморск, улица Гвардейская, от Мурманского шоссе до конечной автобусной остановки; проезд, г. Североморск, улица Гаджиева; проезд, г. Североморск, от ул. Душенова до ул. Гаджиева, д. 8; проезд к МКД, г. Североморск, от ул. Комсомольская, д. 3 до ул. Флотских Строителей, д. 7; проезд, г. Североморск, ул. Советская; проезд, г. Североморск, ул. Фулика, от ул. Колышкина до ул. Комсомольской, 4; проезд, н.п. Сафоново-1; проезд, г. Североморск, ул. Падорина, от ДК "Строитель" до ул. Полярной; сооружение дорожного транспорта, г. Североморск, ул. Северная Застава; проезд, г. Североморск, ул. Флотских Строителей) (ЗАТО г. Североморск) | Всего | 533212,0 | 492859,2 | 40299,4 | 53,4 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 443639,5 | 434404,2 | 9190,9 | 44,4 |
| 2025 | 56071,4 | 38689,3 | 17376,5 | 5,6 |
| 2026 | 33501,1 | 19765,7 | 13732,0 | 3,4 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.19 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЗАТО г. Североморск | Всего | 52313,9 | 0,0 | 43891,4 | 8422,5 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 52313,9 | 0,0 | 43891,4 | 8422,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.20 | Ремонт подъездных дорог регионального или межмуниципального значения (ремонт или реконструкция автомобильной дороги Североморск - Североморск-3) | Всего | 29700,0 | 20493,0 | 9207,0 | 0,0 | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 29700,0 | 20493,0 | 9207,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.21 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (по ул. Морской, д. 10; ул. Кортик, д. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 в ЗАТО г. Североморск) | Всего | 43488,2 | 0,0 | 36486,6 | 7001,6 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 43488,2 | 0,0 | 36486,6 | 7001,6 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.22 | Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в ЗАТО г. Североморск | Всего | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.23 | Благоустройство общественной территории по ул. Северная - ул. Советская (от церкви до главпочтамта в ЗАТО г. Североморск) | Всего | 3578,2 | 0,0 | 2002,1 | 1576,1 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3578,2 | 0,0 | 2002,1 | 1576,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.24 | Разработка проекта организации демонтажа и снос 2 зданий пустующего жилищного фонда в н.п. Щукозеро | Всего | 55325,4 | 49475,9 | 5844,0 | 5,5 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 55325,4 | 49475,9 | 5844,0 | 5,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.25 | Разработка проекта организации демонтажа и снос 2 зданий в пгт. Сафоново | Всего | 54780,9 | 51054,9 | 3720,5 | 5,5 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 54780,9 | 51054,9 | 3720,5 | 5,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.26 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (проезд ул. Елькина; проезд ул. Преображенского; проезд ул. Школьная) пгт. Сафоново | Всего | 92872,3 | 89157,4 | 3705,6 | 9,3 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 92872,3 | 89157,4 | 3705,6 | 9,3 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.27 | Благоустройство территории у амбулатории по адресу: н.п. Североморск-3, ул. Школьная, д. 6 | Всего | 5602,5 | 0,0 | 4700,5 | 902,0 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 5602,5 | 0,0 | 4700,5 | 902,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 1143714,8 | 860615,0 | 262277,7 | 20822,1 |  |  |  |
| 2024 | 785696,4 | 640024,1 | 124886,2 | 20786,1 |
| 2025 | 93600,1 | 64584,1 | 29006,6 | 9,4 |
| 2026 | 264418,3 | 156006,8 | 108384,9 | 26,6 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 2992016,4 | 2118007,6 | 874008,8 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 800811,5 | 757250,7 | 43560,8 | 0,0 |
| 2025 | 679459,5 | 468827,1 | 210632,4 | 0,0 |
| 2026 | 1511745,4 | 891929,8 | 619815,6 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 39674,1 | 20493,0 | 19181,1 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 9974,1 | 0,0 | 9974,1 | 0,0 |
| 2025 | 29700,0 | 20493,0 | 9207,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 5209,4 | 0,0 | 0,0 | 5209,4 |  |  |  |
| 2024 | 5209,4 | 0,0 | 0,0 | 5209,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области | Всего | 4180614,7 | 2999115,6 | 1155467,6 | 26031,5 |  |  |  |
| 2024 | 1601691,4 | 1397274,8 | 178421,1 | 25995,5 |
| 2025 | 802759,6 | 553904,2 | 248846,0 | 9,4 |
| 2026 | 1776163,7 | 1047936,6 | 728200,5 | 26,6 |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.28 | Капитальный ремонт кровли муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 266 закрытого административно-территориального образования Александровск Мурманской области", г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 21 | Всего | 45693,3 | 43865,6 | 1823,1 | 4,6 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 45693,3 | 43865,6 | 1823,1 | 4,6 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.29 | Ремонт 9 временно незаселенных муниципальных квартир в г. Снежногорске | Всего | 11955,8 | 7880,5 | 4074,1 | 1,2 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3521,1 | 2500,0 | 1020,7 | 0,4 |
| 2025 | 4040,1 | 2787,7 | 1252,0 | 0,4 |
| 2026 | 4394,6 | 2592,8 | 1801,4 | 0,4 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.30 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт крыш и фасадов 7 многоквартирных домов (ул. Флотская, д. 3, 8, 12, 13; ул. Октябрьская, д. 10, 26; ул. Павла Стеблина, д. 8) | Всего | 555627,9 | 371742,1 | 183885,8 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 101320,8 | 97268,0 | 4052,8 | 0,0 |
| 2025 | 64328,5 | 44386,7 | 19941,8 | 0,0 |
| 2026 | 389978,6 | 230087,4 | 159891,2 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.31 | Капитальный ремонт системы водоотведения в г. Снежногорске | Всего | 88336,0 | 58286,4 | 30040,7 | 8,9 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 27438,5 | 19481,3 | 7954,4 | 2,8 |
| 2025 | 28755,5 | 19841,3 | 8911,3 | 2,9 |
| 2026 | 32142,0 | 18963,8 | 13175,0 | 3,2 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.32 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в г. Снежногорске | Всего | 81880,4 | 54162,2 | 27710,0 | 8,2 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 26060,1 | 18502,7 | 7554,8 | 2,6 |
| 2025 | 27256,0 | 18806,6 | 8446,7 | 2,7 |
| 2026 | 28564,3 | 16852,9 | 11708,5 | 2,9 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.33 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельной, г. Снежногорск | Всего | 357937,2 | 235790,5 | 122110,9 | 35,8 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 52997,7 | 37628,4 | 15364,0 | 5,3 |
| 2025 | 182478,0 | 125909,8 | 56549,9 | 18,3 |
| 2026 | 122461,5 | 72252,3 | 50197,0 | 12,2 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.34 | Капитальный ремонт бака-аккумулятора горячей воды котельной, г. Снежногорск | Всего | 20021,5 | 14215,3 | 5804,2 | 2,0 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 20021,5 | 14215,3 | 5804,2 | 2,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.35 | Ремонт помещения и приобретение оборудования с целью создания спортивного молодежного пространства СОПКИ.СПОРТ г. Снежногорск | Всего | 6300,0 | 0,0 | 6000,0 | 300,0 | Минспорт МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6300,0 | 0,0 | 6000,0 | 300,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.36 | Замена окон в корпусах муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 8 "Якорек", ул. Октябрьская, д. 20, ул. Флотская, д. 11; в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 9 "Березка", ул. Октябрьская, д. 17а, г. Снежногорск | Всего | 3537,9 | 0,0 | 0,0 | 3537,9 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3537,9 | 0,0 | 0,0 | 3537,9 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.37 | Замена опор уличного освещения в г. Гаджиево | Всего | 13390,6 | 7900,5 | 5488,8 | 1,3 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 13390,6 | 7900,5 | 5488,8 | 1,3 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.38 | Капитальный ремонт двух котлоагрегатов ДЕ 25-14 ГМ котельной г. Гаджиево | Всего | 40466,7 | 28731,4 | 11735,3 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 40466,7 | 28731,4 | 11735,3 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.39 | Капитальный ремонт здания и концертного зала муниципального автономного учреждения культуры "Центр творчества и досуга г. Гаджиево", ул. Гаджиева, д. 40 | Всего | 408424,5 | 333438,7 | 74945,0 | 40,8 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 191206,9 | 183558,6 | 7629,2 | 19,1 |
| 2025 | 217217,6 | 149880,1 | 67315,8 | 21,7 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.40 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт крыш и фасадов 15 многоквартирных домов (ул. Ленина, д. 53, 54, 58, 68, 75, 76, 77, 78; ул. Мира, д. 79, 80, 81; ул. Колышкина, д. 130, 131; ул. Гаджиева, д. 44, 45) | Всего | 383316,8 | 249586,3 | 133730,5 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 54942,8 | 39009,4 | 15933,4 | 0,0 |
| 2025 | 168362,8 | 116170,3 | 52192,5 | 0,0 |
| 2026 | 160011,2 | 94406,6 | 65604,6 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.41 | Ремонт 16 временно незаселенных муниципальных квартир в г. Гаджиево | Всего | 17945,9 | 11860,2 | 6083,9 | 1,8 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 2303,8 | 1635,7 | 667,9 | 0,2 |
| 2025 | 9957,0 | 6870,3 | 3085,7 | 1,0 |
| 2026 | 5685,1 | 3354,2 | 2330,3 | 0,6 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.42 | Замена светильников и электрической проводки в 16 кабинетах муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 279", ул. Душенова, д. 90а, г. Гаджиево | Всего | 3520,0 | 0,0 | 3344,0 | 176,0 | Минобразования МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3520,0 | 0,0 | 3344,0 | 176,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.43 | Замена окон в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 6 "Светлячок", ул. Душенова, д. 96а, муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 46 "Северяночка", ул. Советская, д. 74/1; муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 1 "Семицветик", наб. Сергея Преминина, д. 107 (г. Гаджиево) | Всего | 5619,1 | 0,0 | 0,0 | 5619,1 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 5619,1 | 0,0 | 0,0 | 5619,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.44 | Ремонт детских площадок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 46 "Северяночка", ул. Гаджиева, д. 45, г. Гаджиево | Всего | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.45 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Здание городского историко-краеведческого музея г. Полярного", ул. Моисеева, д. 3 (ремонтно-реставрационные работы фасадов, крыльца, отмостки, дренажной системы, вентиляционной системы, внутренних помещений) | Всего | 51868,7 | 36826,8 | 15036,7 | 5,2 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 51868,7 | 36826,8 | 15036,7 | 5,2 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.46 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт крыш и фасадов 12 многоквартирных домов (г. Полярный, ул. Лунина, д. 5, 10; ул. Гагарина, д. 4, 5; ул. Советская, д. 3, 5; ул. Видяева, д. 2; ул. Фисановича, д. 1, 3; ул. Сивко, д. 4; ул. Героев "Тумана", д. 1; ул. Красный Горн, д. 12) | Всего | 675672,6 | 458217,2 | 217455,4 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 241721,2 | 171622,0 | 70099,2 | 0,0 |
| 2025 | 305639,0 | 210890,9 | 94748,1 | 0,0 |
| 2026 | 128312,4 | 75704,3 | 52608,1 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.47 | Капитальный ремонт архитектурного комплекса "Циркульный дом" по адресу: г. Полярный, ул. Душенова, д. 5 | Всего | 150000,0 | 95663,1 | 54336,9 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 71631,2 | 49425,5 | 22205,7 | 0,0 |
| 2026 | 78368,8 | 46237,6 | 32131,2 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.48 | Ремонт 101 временно незаселенной муниципальной квартиры в г. Полярном | Всего | 106176,5 | 71109,4 | 35056,5 | 10,6 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 47710,3 | 33874,3 | 13831,2 | 4,8 |
| 2025 | 27400,7 | 18906,5 | 8491,5 | 2,7 |
| 2026 | 31065,5 | 18328,6 | 12733,8 | 3,1 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.49 | Замена опор уличного освещения в г. Полярном | Всего | 61300,3 | 36167,2 | 25127,0 | 6,1 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 61300,3 | 36167,2 | 25127,0 | 6,1 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.50 | Капитальный ремонт двух котлов ДЕ 25-14 ГМ котельной, г. Полярный | Всего | 80933,5 | 57462,8 | 23462,6 | 8,1 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 80933,5 | 57462,8 | 23462,6 | 8,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.51 | Капитальный ремонт мазутного резервуара котельной, г. Полярный | Всего | 48030,7 | 34101,8 | 13924,1 | 4,8 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 48030,7 | 34101,8 | 13924,1 | 4,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.52 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Полярном | Всего | 288089,5 | 183122,4 | 104938,3 | 28,8 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 34019,3 | 24153,7 | 9862,2 | 3,4 |
| 2025 | 90672,0 | 62563,7 | 28099,2 | 9,1 |
| 2026 | 163398,2 | 96405,0 | 66976,9 | 16,3 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.53 | Ремонт помещения и приобретение оборудования с целью создания спортивного молодежного пространства СОПКИ.СПОРТ в г. Полярном | Всего | 6300,0 | 0,0 | 6000,0 | 300,0 | Минспорт МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6300,0 | 0,0 | 6000,0 | 300,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.54 | Замена окон в корпусах муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 4 "Жемчужинка", г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 7, д. 11 | Всего | 3116,9 | 0,0 | 0,0 | 3116,9 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3116,9 | 0,0 | 0,0 | 3116,9 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.54 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.55 | Замена опор уличного освещения в н.п. Оленья Губа | Всего | 5747,5 | 3391,0 | 2355,9 | 0,6 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 5747,5 | 3391,0 | 2355,9 | 0,6 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.56 | Капитальный ремонт 13 временно незаселенных квартир в н.п. Оленья Губа | Всего | 12043,9 | 7819,6 | 4223,1 | 1,2 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 7136,8 | 4924,4 | 2211,7 | 0,7 |
| 2026 | 4907,1 | 2895,2 | 2011,4 | 0,5 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.57 | Ремонт системы водоснабжения сельского клуба в н.п. Оленья Губа | Всего | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.58 | Ремонт междворовых проездов (мкр. Скальный, д. 2, 3, 4; проезд по ул. Октябрьской; проезды по ул. Мира; проезд по ул. Стеблина; проезды по ул. Флотской; проезды по ул. Победы) г. Снежногорск | Всего | 137714,7 | 102025,5 | 35675,4 | 13,8 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 34823,6 | 31030,6 | 3789,5 | 3,5 |
| 2025 | 102891,1 | 70994,9 | 31885,9 | 10,3 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.59 | Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования (участок автодороги ул. Павла Стеблина - ул. Мира - ул. Бирюкова (кольцевое движение) до перекрестка военный городок - ул. Павла Стеблина; от перекрестка ул. Павла Стеблина - ул. Мира - ул. Бирюкова (кольцевое движение) до пересечения ул. Мира с дорогой на оз. Арно; инв. N 1884 от перекрестка ул. Победы - ул. Бирюкова до перекрестка ул. Павла Стеблина - ул. Мира - ул. Бирюкова (кольцевое движение); дорога от светофора по ул. Октябрьская до перекрестка мкр. Скальный - ул. Мира - ул. Октябрьская; участок внутригородского проезда ул. Стеблина, д. 8 - ул. Октябрьская, д. 22а (пешеходная зона 200 м, далее дорога с тротуаром по одной стороне) г. Снежногорск | Всего | 118097,2 | 82760,0 | 35325,4 | 11,8 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 63646,6 | 45189,1 | 18451,2 | 6,3 |
| 2025 | 54450,6 | 37570,9 | 16874,2 | 5,5 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.60 | Разработка проектной документации и капитальный ремонт дороги вдоль ул. П. Стеблина, д. 2 - В. Бирюкова, д. 25 (расширение проезжей части, устройство тротуара) г. Снежногорск | Всего | 119857,0 | 82813,1 | 37032,0 | 11,9 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 5588,7 | 3968,0 | 1620,2 | 0,5 |
| 2025 | 114268,3 | 78845,1 | 35411,8 | 11,4 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.61 | Ремонт междворовых проездов (ул. Душенова, д. 91 - 95; ул. Душенова, д. 100, 106; ул. Колышкина, д. 119; ул. Колышкина, д. 37; ул. Ленина, д. 39, 68; ул. Ленина, д. 38; наб. Сергея Преминина, д. 106 - 112; ул. Лобова, д. 50, 52; ул. Гаджиева, д. 23; ул. Гаджиева д. 24, 36; ул. Гаджиева, д. 40 - 43; ул. Гаджиева, д. 44; ул. Гаджиева, д. 45; ул. Гаджиева, д. 28; ул. Лобова, от д. 51 до д. 37 через бассейн; ул. Мира, д. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; ул. Мира, д. 82, 83, 84, 85; ул. Мира, д. 78 до родильного дома; ул. Советская, д. 71, 72, 73; ул. Советская, д. 74, 74а; ул. Советская, д. 64, 65, 66, 67), г. Гаджиево | Всего | 96831,7 | 67494,7 | 29327,3 | 9,7 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 34041,5 | 24169,4 | 9868,7 | 3,4 |
| 2025 | 62790,2 | 43325,3 | 19458,6 | 6,3 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.62 | Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования (участки городской дороги N 1, 2, 3 (от остановки до поликлиники); 4), г. Гаджиево | Всего | 99268,8 | 95298,0 | 3960,8 | 10,0 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 99268,8 | 95298,0 | 3960,8 | 10,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.63 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий по наб. Сергея Преминина, д. 125, 126, 127, 128 в г. Гаджиево | Всего | 36911,4 | 0,0 | 35065,8 | 1845,6 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 36911,4 | 0,0 | 35065,8 | 1845,6 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.64 | Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в г. Гаджиево | Всего | 882,8 | 0,0 | 0,0 | 882,8 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 882,8 | 0,0 | 0,0 | 882,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.65 | Ремонт междворовых проездов (ул. Гандюхина, д. 3 - 5 - 7 - 12; ул. Гандюхина, д. 6, 12, 14, 15; ул. Героев "Тумана", д. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; с ул. Красный Горн к д. 1, 3, 5 - 15, к д. 2, 4; ул. Старикова - ул. Котельникова, д. 2 - 4 - 6; ул. Фисановича от перекрестка ул. Душенова, д. 15 - ул. Гаджиева, д. 10 до ул. Гаджиева, д. 5, 7, 8, 9, ул. Лунина, д. 7, 8, 10, 12, 14; ул. Сивко от д. 4 к д. 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15; ул. Старикова от д. 3 к д. 8, 10; внутригородской проезд (по окружной) ул. Гаджиева, д. 1; проезд ул. Душенова, д. 3 - 5; ул. Гагарина д. 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Героев-Североморцев, д. 6, 7, 9, 11; ул. Советская, от д. 3, 5 до ул. Котельникова, д. 2; ул. Старикова, д. 3, 5 - ул. Котельникова, д. 2, 4 - ул. Советская, д. 1), г. Полярный | Всего | 180411,2 | 126207,8 | 54185,4 | 18,0 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 86204,5 | 61205,2 | 24990,7 | 8,6 |
| 2025 | 94206,7 | 65002,6 | 29194,7 | 9,4 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.66 | Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования (внутригородские дороги по району N 3 в том числе ул. Гагарина, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7; Внутригородские дороги по району N 2, в том числе ул. Героев "Тумана", д. 5 к ул. Моисеева, д. 5; автодорога "Губа Кислая" (от портопункта до топливных складов); автодорога от ул. Фисановича, д. 1 до ул. Гаджиева, д. 3; участок автодороги по ул. Советской от д. 2, 3 до д. 18), г. Полярный | Всего | 69262,1 | 48450,4 | 20804,8 | 6,9 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 32975,6 | 23412,7 | 9559,6 | 3,3 |
| 2025 | 36286,5 | 25037,7 | 11245,2 | 3,6 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.67 | Разработка проектной документации на обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги от остановочного комплекса до пешеходного перехода по ул. Гагарина - ул. Душенова, г. Полярный, с организацией кругового движения | Всего | 3091,9 | 0,0 | 3091,6 | 0,3 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Иной межбюджетный трансферт муниципальным образованиям | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3091,9 | 0,0 | 3091,6 | 0,3 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.67 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.68 | Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги от остановочного комплекса до пешеходного перехода по ул. Гагарина - ул. Душенова, с организацией кругового движения, г. Полярный | Всего | 85155,3 | 58757,2 | 26389,6 | 8,5 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 85155,3 | 58757,2 | 26389,6 | 8,5 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.69 | Разработка проекта организации демонтажа и демонтаж 8 зданий нежилых многоквартирных домов (2 - в 2024 году, 3 - в 2025 году, 3 - в 2026 году), г. Полярный | Всего | 189171,5 | 123352,4 | 65800,1 | 19,0 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 56979,6 | 37808,9 | 19165,0 | 5,7 |
| 2025 | 75502,3 | 52096,6 | 23398,1 | 7,6 |
| 2026 | 56689,6 | 33446,9 | 23237,0 | 5,7 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.70 | Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в г. Полярном | Всего | 3463,4 | 0,0 | 0,0 | 3463,4 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3463,4 | 0,0 | 0,0 | 3463,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.71 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЗАТО Александровск | Всего | 35835,7 | 0,0 | 34043,9 | 1791,8 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 35835,7 | 0,0 | 34043,9 | 1791,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.72 | Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования в н.п. Оленья Губа (дорожное полотно центральной площади) н.п. Оленья Губа | Всего | 7735,8 | 5492,4 | 2242,6 | 0,8 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 7735,8 | 5492,4 | 2242,6 | 0,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.73 | Ремонт подъездов и входных групп МКД г. Гаджиево (ул. Ленина, 78 и ул. Мира, 79) (5 подъездов) | Всего | 2600,0 | 0,0 | 2079,5 | 520,5 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 2600,0 | 0,0 | 2079,5 | 520,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.74 | Ремонт подъездов МКД г. Полярного (ул. Советская, 14) (7 подъездов) | Всего | 3090,0 | 0,0 | 2472,0 | 618,0 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3090,0 | 0,0 | 2472,0 | 618,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.75 | Ремонт входных групп и подъездов МКД г. Полярного (ул. Красный Горн, 1) (5 подъездов) | Всего | 3000,0 | 0,0 | 2399,4 | 600,6 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3000,0 | 0,0 | 2399,4 | 600,6 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.76 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт), содержание технических средств, конструктивных элементов и элементов обустройства дорог | Всего | 12571,0 | 0,0 | 0,0 | 12571,0 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 12571,0 | 0,0 | 0,0 | 12571,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого иной межбюджетный трансферт муниципальным образованиям | Всего | 3091,9 | 0,0 | 3091,6 | 0,3 |  |  |  |
| 2024 | 3091,9 | 0,0 | 3091,6 | 0,3 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция введена Постановлением Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 2900838,2 | 1990052,4 | 904352,9 | 6432,9 |  |  |  |
| 2024 | 1150627,2 | 835381,3 | 308988,0 | 6257,9 |
| 2025 | 1220464,7 | 842120,7 | 378221,9 | 122,1 |
| 2026 | 529746,3 | 312550,4 | 217143,0 | 52,9 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 1805084,0 | 1203940,1 | 601143,9 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 438451,5 | 336630,8 | 101820,7 | 0,0 |
| 2025 | 609961,5 | 420873,4 | 189088,1 | 0,0 |
| 2026 | 756671,0 | 446435,9 | 310235,1 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 37541,1 | 0,0 | 0,0 | 37541,1 |  |  |  |
| 2024 | 37541,1 | 0,0 | 0,0 | 37541,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области | Всего | 4746555,2 | 3193992,5 | 1508588,4 | 43974,3 |  |  |  |
| 2024 | 1629711,7 | 1172012,1 | 413900,3 | 43799,3 |
| 2025 | 1830426,2 | 1262994,1 | 567310,0 | 122,1 |
| 2026 | 1286417,3 | 758986,3 | 527378,1 | 52,9 |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.77 | Выполнение работ по капитальному ремонту Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск "Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака", по адресу: 184310, г. Заозерск, Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д. 16 | Всего | 724530,1 | 474995,3 | 249462,4 | 72,4 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 206583,6 | 146674,4 | 59888,6 | 20,6 |
| 2025 | 227324,6 | 156854,0 | 70447,9 | 22,7 |
| 2026 | 290621,9 | 171466,9 | 119125,9 | 29,1 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.78 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт фасадов 10 многоквартирных домов (ул. Мира, д. 1, 9, 17, 19; ул. Строительная, д. 2, 4, 5; ул. Колышкина, д. 9, 11, 14) | Всего | 142724,3 | 98770,8 | 43953,5 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 14552,8 | 10332,5 | 4220,3 | 0,0 |
| 2025 | 128171,5 | 88438,3 | 39733,2 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.79 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт крыш 10 многоквартирных домов (ул. Мира д. 1, ул. Строительная, д. 5, ул. Колышкина, д. 1, 3, 5, 15, ул. Ленинского Комсомола, д. 12, 14, 24, ул. Генерала Чумаченко, д. 3) | Всего | 136130,4 | 96337,9 | 39792,5 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 120397,6 | 85482,3 | 34915,3 | 0,0 |
| 2025 | 15732,8 | 10855,6 | 4877,2 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.80 | Ремонт 90 временно незаселенных квартир | Всего | 77195,4 | 61295,2 | 15892,4 | 7,8 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 32122,0 | 30194,6 | 1924,1 | 3,3 |
| 2025 | 45073,4 | 31100,6 | 13968,3 | 4,5 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.81 | Капитальный ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной Теплоцентраль-483 | Всего | 149443,0 | 94782,1 | 54660,9 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 66106,9 | 45613,8 | 20493,1 | 0,0 |
| 2026 | 83336,1 | 49168,3 | 34167,8 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.82 | Ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей", ул. Чумаченко, д. 4 | Всего | 1461,2 | 0,0 | 1388,1 | 73,1 | Минобразования МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 1461,2 | 0,0 | 1388,1 | 73,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.83 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (с проездами по улице Флотской, д. 1, 3, 4, 5, 9, и дорожным покрытием за гостиницей) | Всего | 30611,3 | 21734,0 | 8874,2 | 3,1 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 30611,3 | 21734,0 | 8874,2 | 3,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.84 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (пер. Молодежный, д. 2, 4, 6, 8) | Всего | 36619,8 | 26000,0 | 10616,1 | 3,7 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 36619,8 | 26000,0 | 10616,1 | 3,7 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.85 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (пер. Школьный до Ленинского Комсомола, ул. Г. Чумаченко вдоль д. 4, пер. Спортивный) | Всего | 43772,9 | 30203,3 | 13565,2 | 4,4 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 43772,9 | 30203,3 | 13565,2 | 4,4 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.86 | Ремонт внутригородских дорог (от ул. Генерала Чумаченко до военного совхоза и от ул. Колышкина до городского кладбища) | Всего | 25309,0 | 14932,3 | 10374,2 | 2,5 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 25309,0 | 14932,3 | 10374,2 | 2,5 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.87 | Ремонт автомобильных дорог от г. Заозерска до губы Нерпичья | Всего | 121215,9 | 71517,4 | 49686,4 | 12,1 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 121215,9 | 71517,4 | 49686,4 | 12,1 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.88 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (пер. Гранитный, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8) | Всего | 36619,8 | 26000,0 | 10616,1 | 3,7 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 36619,8 | 26000,0 | 10616,1 | 3,7 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.89 | Разработка проекта организации демонтажа и снос 7 зданий изношенного законсервированного нежилого фонда | Всего | 126010,3 | 80496,8 | 45500,9 | 12,6 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 33059,2 | 21936,5 | 11119,4 | 3,3 |
| 2025 | 37191,3 | 25662,0 | 11525,6 | 3,7 |
| 2026 | 55759,8 | 32898,3 | 22855,9 | 5,6 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.90 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (ул. Мира, д. 15, 17) | Всего | 12080,8 | 0,0 | 11476,7 | 604,1 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 12080,8 | 0,0 | 11476,7 | 604,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.91 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 12587,2 | 0,0 | 11957,8 | 629,4 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 12587,2 | 0,0 | 11957,8 | 629,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.92 | Благоустройство общественной территории (пешеходная лестница с ул. Ленинского Комсомола, д. 1, до пер. Гранитный, д. 5) | Всего | 10000,0 | 0,0 | 9000,0 | 1000,0 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 10000,0 | 0,0 | 9000,0 | 1000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.93 | Капитальный ремонт 17 подъездов | Всего | 18189,5 | 0,0 | 18189,5 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 18189,5 | 0,0 | 18189,5 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 1258013,7 | 807174,3 | 448410,5 | 2428,9 |  |  |  |
| 2024 | 411744,9 | 272539,5 | 136861,1 | 2344,3 |
| 2025 | 353362,2 | 243819,9 | 109507,0 | 35,3 |
| 2026 | 492906,6 | 290814,9 | 202042,4 | 49,3 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 446487,2 | 289890,8 | 156596,4 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 134950,4 | 95814,8 | 39135,6 | 0,0 |
| 2025 | 210011,2 | 144907,7 | 65103,5 | 0,0 |
| 2026 | 101525,6 | 49168,3 | 52357,3 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области | Всего | 1704500,9 | 1097065,1 | 605006,9 | 2428,9 |  |  |  |
| 2024 | 546695,3 | 368354,3 | 175996,7 | 2344,3 |
| 2025 | 563373,4 | 388727,6 | 174610,5 | 35,3 |
| 2026 | 594432,2 | 339983,2 | 254399,7 | 49,3 |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.94 | Ремонт 113 временно незаселенных муниципальных квартир | Всего | 172298,5 | 122331,9 | 49949,3 | 17,3 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 172298,5 | 122331,9 | 49949,3 | 17,3 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.95 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт, строительный контроль крыш и фасадов 10 многоквартирных домов (ул. Заречная, д. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 52) | Всего | 157507,4 | 110128,7 | 47378,7 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 72434,0 | 51428,1 | 21005,9 | 0,0 |
| 2025 | 85073,4 | 58700,6 | 26372,8 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.96 | Замена системы автоматической пожарной сигнализации в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 1 "Солнышко", ул. Центральная, д. 14 | Всего | 5596,8 | 0,0 | 5540,0 | 56,8 | Минобразования МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 5596,8 | 0,0 | 5540,0 | 56,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.97 | Ремонт помещений и приобретение оборудования с целью создания спортивного молодежного пространства СОПКИ.СПОРТ | Всего | 6060,0 | 0,0 | 6000,0 | 60,0 | Минспорт МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6060,0 | 0,0 | 6000,0 | 60,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.98 | Разработка проекта организации демонтажа и снос 9 зданий законсервированного жилищного фонда (5 - в 2024 году, 2 - в 2025 году, 2 - в 2026 году) | Всего | 254584,8 | 167415,2 | 87144,1 | 25,5 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 153048,6 | 101555,6 | 51477,7 | 15,3 |
| 2025 | 59532,4 | 41077,4 | 18449,0 | 6,0 |
| 2026 | 42003,8 | 24782,2 | 17217,4 | 4,2 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.99 | Ремонт подъездных дорог регионального или межмуниципального значения (автоподъезд к закрытому административно-территориальному образованию пос. Видяево) | Всего | 19050,0 | 13144,5 | 5905,5 | 0,0 | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 19050,0 | 13144,5 | 5905,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.100 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (ул. Заречная, д. 19, 21) | Всего | 18049,8 | 0,0 | 17869,3 | 180,5 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 18049,8 | 0,0 | 17869,3 | 180,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.101 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 6603,0 | 0,0 | 6537,0 | 66,0 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6603,0 | 0,0 | 6537,0 | 66,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.102 | Капитальный ремонт подъездов ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д. 2, 5, 8, 28, 25, 29, 54 (всего 25 подъездов) | Всего | 11250,0 | 0,0 | 9000,0 | 2250,0 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 11250,0 | 0,0 | 9000,0 | 2250,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.103 | Капитальный ремонт 20 подъездов | Всего | 21399,4 | 0,0 | 21399,4 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 21399,4 | 0,0 | 21399,4 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 474442,9 | 289747,1 | 182039,7 | 2656,1 |  |  |  |
| 2024 | 372906,7 | 223887,5 | 146373,3 | 2645,9 |
| 2025 | 59532,4 | 41077,4 | 18449,0 | 6,0 |
| 2026 | 42003,8 | 24782,2 | 17217,4 | 4,2 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 178906,8 | 110128,7 | 68778,1 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 72434,0 | 51428,1 | 21005,9 | 0,0 |
| 2025 | 85073,4 | 58700,6 | 26372,8 | 0,0 |
| 2026 | 21399,4 | 0,0 | 21399,4 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 19050,0 | 13144,5 | 5905,5 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 19050,0 | 13144,5 | 5905,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области | Всего | 672399,7 | 413020,3 | 256723,3 | 2656,1 |  |  |  |
| 2024 | 445340,7 | 275315,6 | 167379,2 | 2645,9 |
| 2025 | 163655,8 | 112922,5 | 50727,3 | 6,0 |
| 2026 | 63403,2 | 24782,2 | 38616,8 | 4,2 |
| муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.104 | Капитальный ремонт кровли и утепление фасада муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Платформа" по адресу: пгт. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4 | Всего | 54014,9 | 38350,6 | 15658,9 | 5,4 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 54014,9 | 38350,6 | 15658,9 | 5,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.105 | Проведение ремонтных работ и приобретение основных средств и материальных запасов для использования в помещении, предназначенном под молодежное пространство "СОПКИ" | Всего | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | Комитет молодежной политики МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.106 | Ремонт учебных кабинетов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 5" птг. Печенга, Печенгское шоссе, д. 15 | Всего | 600,0 | 0,0 | 570,0 | 30,0 | Минобразования МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 600,0 | 0,0 | 570,0 | 30,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.107 | Ремонт помещений и приобретение оборудования с целью создания спортивного молодежного пространства СОПКИ.СПОРТ в пгт. Печенга | Всего | 6300,0 | 0,0 | 5985,0 | 315,0 | Минспорт МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6300,0 | 0,0 | 5985,0 | 315,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.108 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт инженерных сетей, кровель, фасадов и фундаментов 14 многоквартирных домов (пгт. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12; ул. Стадионная, д. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) | Всего | 481579,6 | 341921,5 | 139658,1 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 481579,6 | 341921,5 | 139658,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.109 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт системы теплоснабжения в 2 многоквартирных домах (п. Корзуново, ул. Печенгская, д. 42, 43) | Всего | 28435,3 | 20189,1 | 8246,2 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 28435,3 | 20189,1 | 8246,2 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.110 | Выполнение работ по восстановлению покрытия футбольного поля, оборудование беговых дорожек на стадионе в п. Корзуново | Всего | 5000,0 | 0,0 | 3999,0 | 1001,0 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 5000,0 | 0,0 | 3999,0 | 1001,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.111 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт инженерных сетей, кровель, фасадов и фундаментов 4 многоквартирных домов (ж/д станция Печенга, 19-й км, д. 1, 2, 3, 4) | Всего | 197299,0 | 140082,3 | 57216,7 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 197299,0 | 140082,3 | 57216,7 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.112 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт инженерных сетей и фасадов 17 многоквартирных домов (н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13; ул. Верхняя, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6) | Всего | 76626,3 | 54404,7 | 22221,6 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 76626,3 | 54404,7 | 22221,6 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.113 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт инженерных сетей, фасадов, фундаментов 8 многоквартирных домов (н.п. Спутник, д. 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) | Всего | 367698,0 | 261065,6 | 106632,4 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 367698,0 | 261065,6 | 106632,4 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.114 | Благоустройство 11 дворовых территорий (шоссе Печенгское, д. 8 - 10; шоссе Печенгское, д. 7 - 12; шоссе Печенгское, д. 6 - 11; шоссе Печенгское, д. 3; шоссе Печенгское, д. 4; ул. Стадионная, д. 3; ул. Стадионная, д. 4; ул. Стадионная, д. 7; ул. Стадионная, д. 5 - 8; ул. Стадионная, д. 9; ул. Стадионная, д. 10) | Всего | 41451,2 | 24456,2 | 16990,9 | 4,1 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 41451,2 | 24456,2 | 16990,9 | 4,1 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.115 | Благоустройство 4 дворовых территорий (д. 1, 2, 3, 4) | Всего | 15676,1 | 9248,9 | 6425,6 | 1,6 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 15676,1 | 9248,9 | 6425,6 | 1,6 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.116 | Благоустройство 10 дворовых территорий (ул. Нижняя, д. 4 - 10 - 12; ул. Нижняя, д. 3; ул. Нижняя, д. 2; ул. Нижняя, д. 5; ул. Нижняя, д. 9; ул. Нижняя, д. 8; ул. Верхняя, д. 4 - 5; ул. Верхняя, д. 1 - 2; ул. Нижняя, д. 11; ул. Нижняя, д. 13) | Всего | 38285,9 | 22588,7 | 15693,4 | 3,8 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 38285,9 | 22588,7 | 15693,4 | 3,8 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.117 | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок, содержание игровых и спортивных площадок, наполнение малыми архитектурными формами, устройство фундаментов по ул. Нижняя, д. 10 | Всего | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.118 | Благоустройство 4 дворовых территорий (ул. Новая, д. 19 - 21; ул. Новая, д. 18 - 20; ул. Новая, д. 16 - 17; ул. Новая, д. 8 - 15) | Всего | 15676,1 | 9248,9 | 6425,6 | 1,6 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 15676,1 | 9248,9 | 6425,6 | 1,6 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.119 | Разработка проекта организации демонтажа и демонтаж 4 многоквартирных домов, выведенных из состава жилого фонда и непригодных для проживания (ул. Печенгская, д. 2, 3, 5, 6) | Всего | 27718,2 | 18914,8 | 8800,6 | 2,8 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 7965,5 | 5285,5 | 2679,2 | 0,8 |
| 2025 | 19752,7 | 13629,3 | 6121,4 | 2,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.120 | Демонтаж здания многоквартирного дома, выведенного из состава жилого фонда, ул. Печенгская, д. 41 | Всего | 10741,8 | 6337,7 | 4403,0 | 1,1 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 10741,8 | 6337,7 | 4403,0 | 1,1 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.121 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 42769,9 | 0,0 | 40631,4 | 2138,5 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 42769,9 | 0,0 | 40631,4 | 2138,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.122 | Капитальный ремонт 48 подъездов (2024 год - 12 подъездов, 2025 год - 15 подъездов, 2026 год - 21 подъезд) | Всего | 49492,4 | 0,0 | 49492,4 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 11679,2 | 0,0 | 11679,2 | 0,0 |
| 2025 | 15343,8 | 0,0 | 15343,8 | 0,0 |
| 2026 | 22469,4 | 0,0 | 22469,4 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.123 | Капитальный ремонт 20 подъездов | Всего | 20458,3 | 0,0 | 20458,3 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 20458,3 | 0,0 | 20458,3 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.124 | Капитальный ремонт 46 подъездов | Всего | 47054,2 | 0,0 | 47054,2 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 47054,2 | 0,0 | 47054,2 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.125 | Капитальный ремонт 39 подъездов (2025 год - 22 подъезда, 2026 год - 17 подъездов) | Всего | 40693,7 | 0,0 | 40693,7 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 22504,2 | 0,0 | 22504,2 | 0,0 |
| 2026 | 18189,5 | 0,0 | 18189,5 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.126 | Ремонтные работы на сети водоснабжения в районе индивидуального жилищного строительства | Всего | 3413,4 | 0,0 | 0,0 | 3413,4 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 3413,4 | 0,0 | 0,0 | 3413,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.126 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 268234,1 | 129145,8 | 135583,4 | 3504,9 |  |  |  |
| 2024 | 126650,3 | 43636,1 | 79523,5 | 3490,7 |
| 2025 | 19752,7 | 13629,3 | 6121,4 | 2,0 |
| 2026 | 121831,1 | 71880,4 | 49938,5 | 12,2 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 1309336,8 | 817663,2 | 491673,6 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 1163317,4 | 817663,2 | 345654,2 | 0,0 |
| 2025 | 105360,5 | 0,0 | 105360,5 | 0,0 |
| 2026 | 40658,9 | 0,0 | 40658,9 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 5163,4 | 0,0 | 0,0 | 5163,4 |  |  |  |
| 2024 | 5163,4 | 0,0 | 0,0 | 5163,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию Печенгский муниципальный округ Мурманской области | Всего | 1582734,3 | 946809,0 | 627257,0 | 8668,3 |  |  |  |
| 2024 | 1295131,1 | 861299,3 | 425177,7 | 8654,1 |
| 2025 | 125113,2 | 13629,3 | 111481,9 | 2,0 |
| 2026 | 162490,0 | 71880,4 | 90597,4 | 12,2 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.127 | Создание культурного пространства "Саамский уголок" | Всего | 2521,2 | 0,0 | 2420,3 | 100,9 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 2521,2 | 0,0 | 2420,3 | 100,9 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.128 | Создание спортивного молодежного пространства СОПКИ.СПОРТ | Всего | 6060,0 | 0,0 | 6000,0 | 60,0 | Минспорт МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6060,0 | 0,0 | 6000,0 | 60,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.128 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.129 | Капитальные ремонт кровли многоквартирного жилого дома, ул. Соловья, д. 13 | Всего | 4369,6 | 0,0 | 0,0 | 4369,6 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 4369,6 | 0,0 | 0,0 | 4369,6 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.130 | Текущий ремонт оконных заполнений в помещениях III (47, 48, 51, 52, 53) по ул. Бессонова, д. 2а | Всего | 2310,0 | 0,0 | 2286,9 | 23,1 | Минобразования МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 2310,0 | 0,0 | 2286,9 | 23,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.131 | Текущий ремонт оконных заполнений в помещениях МБДОУ "Детский сад N 1 ЗАТО г. Островной" по адресу: ул. Соловья, д. 5 | Всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.132 | Капитальный ремонт ограждения прогулочной детской площадки на ул. Соловья, 5 | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.133 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 10419,5 | 0,0 | 10315,3 | 104,2 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 10419,5 | 0,0 | 10315,3 | 104,2 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 21310,7 | 0,0 | 21022,5 | 288,2 |  |  |  |
| 2024 | 21310,7 | 0,0 | 21022,5 | 288,2 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 7369,6 | 0,0 | 0,0 | 7369,6 |  |  |  |
| 2024 | 7369,6 | 0,0 | 0,0 | 7369,6 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию городской округ закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области | Всего | 28680,3 | 0,0 | 21022,5 | 7657,8 |  |  |  |
| 2024 | 28680,3 | 0,0 | 21022,5 | 7657,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальное образование сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.134 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт, строительный контроль кровель и фасадов 3 многоквартирных домов (ул. Набережная, д. 23; ул. Нижняя Набережная, д. 7, 11) | Всего | 110900,3 | 78739,2 | 32161,1 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 110900,3 | 78739,2 | 32161,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.135 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт, строительный контроль кровель и фасадов 5 многоквартирных домов (ул. Кузнецова, д. 14, 15, 16; ул. Набережная, д. 21, 25) | Всего | 165906,1 | 97884,6 | 68021,5 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 165906,1 | 97884,6 | 68021,5 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.136 | Капитальный ремонт помещений с целью открытия молодежного пространства "СОПКИ" | Всего | 10000,0 | 0,0 | 9500,0 | 500,0 | Комитет молодежной политики МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 10000,0 | 0,0 | 9500,0 | 500,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.137 | Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП. | | | | | | | | |
| 2.137 | Установка опор уличного освещения | Всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.139 | Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП. | | | | | | | | |
| 2.140 | Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП. | | | | | | | | |
| 2.138 | Благоустройство 4 дворовых территорий (ул. Набережная д. 21, 23, 25; ул. Нижняя Набережная, д. 11) | Всего | 18780,0 | 13333,8 | 5444,3 | 1,9 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 18780,0 | 13333,8 | 5444,3 | 1,9 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.139 | Капитальный ремонт 35 подъездов по ул. Кузнецова д. 17, ул. Содружества д. 15, 22, 10, 11, 20, 9, 18, 14, 13, 7 в с.п. Алакуртти | Всего | 6558,5 | 0,0 | 4000,0 | 2558,5 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6558,5 | 0,0 | 4000,0 | 2558,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.140 | Капитальный ремонт 10 подъездов | Всего | 10699,7 | 0,0 | 10699,7 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 10699,7 | 0,0 | 10699,7 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.144 | Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП. | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 35338,5 | 13333,8 | 18944,3 | 3060,4 |  |  |  |
| 2024 | 35338,5 | 13333,8 | 18944,3 | 3060,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 287506,1 | 176623,8 | 110882,3 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 110900,3 | 78739,2 | 32161,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 176605,8 | 97884,6 | 78721,2 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |  |  |
| 2024 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области | Всего | 327844,6 | 189957,6 | 129826,6 | 8060,4 |  |  |  |
| 2024 | 151238,8 | 92073,0 | 51105,4 | 8060,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 176605,8 | 97884,6 | 78721,2 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование Кандалакшский муниципальный район Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.141 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 41454,5 | 0,0 | 39381,8 | 2072,7 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 41454,5 | 0,0 | 39381,8 | 2072,7 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.142 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 15257,3 | 0,0 | 14494,4 | 762,9 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 15257,3 | 0,0 | 14494,4 | 762,9 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.143 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния и капитальный ремонт 2 многоквартирных домов (д. 15, 18) п. Лупче-Савино | Всего | 157605,4 | 111899,8 | 45705,6 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 157605,4 | 111899,8 | 45705,6 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.144 | Ремонт 7 пустующих квартир: д. 15 (кв. 7, 13, 24), д. 18 (кв. 3, 15, 20, 73) п. Лупче-Савино | Всего | 11512,3 | 8173,7 | 3337,4 | 1,2 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 11512,3 | 8173,7 | 3337,4 | 1,2 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.145 | Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации (модульный фельдшерско-акушерский пункт) в г.п. Кандалакша | Всего | 16553,2 | 11421,7 | 5131,5 | 0,0 | Минстрой МО, ГОКУ "УКС МО" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 16553,2 | 11421,7 | 5131,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.149 введен Постановлением Правительства Мурманской области от 24.07.2024  N 500-ПП; в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.146 | Ремонт пищеблока в муниципальном автономном дошкольном общеобразовательном учреждении "Детский сад N 55", ул. Нижняя Набережная, д. 4 | Всего | 2233,6 | 0,0 | 2121,9 | 111,7 | Минобразования МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 2233,6 | 0,0 | 2121,9 | 111,7 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.146 введен Постановлением Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.147 | Ремонт автомобильных дорог на территории с.п. Алакуртти (капитальный ремонт дорог по ул. Содружества, ул. Заречная) | Всего | 24938,9 | 17706,6 | 7229,8 | 2,5 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 24938,9 | 17706,6 | 7229,8 | 2,5 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.147 введен Постановлением Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.148 | Благоустройство территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 55", ул. Нижняя Набережная, д. 4 | Всего | 10508,1 | 0,0 | 0,0 | 10508,1 | Муниципальное образование МО | Реализация мероприятия за счет местного бюджета | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 10508,1 | 0,0 | 0,0 | 10508,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.148 введен Постановлением Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.149 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: котельная, расположенного в с. Алакуртти, к электрическим сетям АО "Оборонэнерго" в связи с изменением категории надежности электроснабжения потребителя | Всего | 2799999,9 | 2090628,2 | 709091,6 | 280,1 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 335000,0 | 321600,0 | 13366,5 | 33,5 |
| 2025 | 1232499,9 | 953473,6 | 278903,0 | 123,3 |
| 2026 | 1232500,0 | 815554,6 | 416822,1 | 123,3 |
| п. 2.149 введен Постановлением Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 2895396,5 | 2116508,5 | 775656,9 | 3231,1 |  |  |  |
| 2024 | 430396,6 | 347480,3 | 79931,8 | 2984,5 |
| 2025 | 1232499,9 | 953473,6 | 278903,0 | 123,3 |
| 2026 | 1232500,0 | 815554,6 | 416822,1 | 123,3 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 157605,4 | 111899,8 | 45705,6 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 157605,4 | 111899,8 | 45705,6 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 16553,2 | 11421,7 | 5131,5 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 16553,2 | 11421,7 | 5131,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 24.07.2024  N 500-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 10508,1 | 0,0 | 0,0 | 10508,1 |  |  |  |
| 2024 | 10508,1 | 0,0 | 0,0 | 10508,1 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию Кандалакшский муниципальный район Мурманской области | Всего | 3080063,2 | 2239830,0 | 826494,0 | 13739,2 |  |  |  |
| 2024 | 598510,1 | 459380,1 | 125637,4 | 13492,6 |
| 2025 | 1249053,1 | 964895,3 | 284034,5 | 123,3 |
| 2026 | 1232500,0 | 815554,6 | 416822,1 | 123,3 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
| муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.150 | Разработка проектной документации и капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 22", ул. Озерная, д. 11 | Всего | 63641,5 | 44039,0 | 19596,2 | 6,3 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6317,9 | 4485,7 | 1831,6 | 0,6 |
| 2025 | 57323,6 | 39553,3 | 17764,6 | 5,7 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.151 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт инженерных сетей, кровель, фасадов, фундаментов и подвалов в 6 многоквартирных домах (ул. Озерная, д. 2, 4, 7, 8, 9, 10) | Всего | 414338,4 | 294180,3 | 120158,1 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 414338,4 | 294180,3 | 120158,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.152 | Ремонт 155 квартир пос. Протоки для семей военнослужащих | Всего | 252125,7 | 177066,7 | 75033,8 | 25,2 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 154997,9 | 110048,5 | 44933,9 | 15,5 |
| 2025 | 97127,8 | 67018,2 | 30099,9 | 9,7 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.153 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт общего имущества крыш, фасадов и внутридомовых инженерных сетей 19 многоквартирных домов (п. Большое Рамозеро (Оленегорск-2), ул. Ленинградская, д. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14; ул. Туристов, д. 3, 4, 5; ул. Октябрьская, д. 1, 2, 3, 4, 5; ул. 60 Лет СССР, д. 21) | Всего | 395288,3 | 259013,7 | 136274,6 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 96123,9 | 68248,0 | 27875,9 | 0,0 |
| 2025 | 142587,1 | 98385,1 | 44202,0 | 0,0 |
| 2026 | 156577,3 | 92380,6 | 64196,7 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.154 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, фасадов 3 многоквартирных домов (н.п. Высокий (Оленегорск-8), ул. Дальняя, д. 58, 59, 61) | Всего | 81744,4 | 58038,5 | 23705,9 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 81744,4 | 58038,5 | 23705,9 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.155 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, кровель, фасадов 5 многоквартирных домов (н.п. Высокий (Оленегорск-8), ул. Гвардейская, д. 11, 12, 15, 17, 19) | Всего | 244290,7 | 173446,4 | 70844,3 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 244290,7 | 173446,4 | 70844,3 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.156 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, строительный контроль, капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, кровель, фасадов 3 многоквартирных домов (н.п. Высокий (Оленегорск-8), ул. Можаева, д. 24б, ул. Дальняя, д. 60, 62) | Всего | 92267,7 | 54437,9 | 37829,8 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 92267,7 | 54437,9 | 37829,8 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.157 | Ремонт 155 муниципальных квартир для семей военнослужащих в н.п. Высокий (Оленегорск-8) | Всего | 252049,0 | 216194,7 | 35829,1 | 25,2 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 156595,9 | 150332,0 | 6248,2 | 15,7 |
| 2025 | 95453,1 | 65862,7 | 29580,9 | 9,5 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.158 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в н.п. Высокий (Оленегорск-8) | Всего | 293688,4 | 187660,6 | 106027,8 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 143844,2 | 99252,5 | 44591,7 | 0,0 |
| 2026 | 149844,2 | 88408,1 | 61436,1 | 0,0 |
| п. 2.158 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.159 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения в н.п. Высокий (Оленегорск-8) | Всего | 141316,2 | 91967,1 | 49349,1 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 36525,8 | 25933,3 | 10592,5 | 0,0 |
| 2025 | 42075,0 | 29031,7 | 13043,3 | 0,0 |
| 2026 | 62715,4 | 37002,1 | 25713,3 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.160 | Ремонт подъездных дорог регионального или межмуниципального значения (автоподъезд к н.п. Высокий) | Всего | 43560,0 | 30056,4 | 13503,6 | 0,0 | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 43560,0 | 30056,4 | 13503,6 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.161 | Благоустройство 3 дворовых территорий (ул. Гвардейская, д. 9; ул. Гвардейская, д. 19; ул. Можаева, д. 17) | Всего | 12227,3 | 7214,1 | 5012,0 | 1,2 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 12227,3 | 7214,1 | 5012,0 | 1,2 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.162 | Благоустройство 17 дворовых территорий (9 - в 2024 году: ул. Ленинградская, д. 1; ул. Ленинградская, д. 2; ул. Ленинградская, д. 12 - 15; ул. Ленинградская, д. 16 - 18; ул. Октябрьская, д. 5; ул. Ленинградская, д. 3; ул. Ленинградская, д. 5 - д. 7; ул. Октябрьская, д. 3 - 4; ул. Ленинградская, д. 6; 4 - в 2025 году: ул. Ленинградская, д. 10; ул. Ленинградская, д. 14; ул. Октябрьская, д. 1; ул. Октябрьская, д. 2; 4 - в 2026 году: ул. Туристов д. 3 - 4 - 5; ул. 60 Лет СССР, д. 21; ул. Ленинградская, д. 9; ул. Ленинградская, д. 13) | Всего | 65893,9 | 44514,8 | 21372,5 | 6,6 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 33914,6 | 24079,4 | 9831,8 | 3,4 |
| 2025 | 15676,1 | 10816,5 | 4858,0 | 1,6 |
| 2026 | 16303,2 | 9618,9 | 6682,7 | 1,6 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.163 | Капитальный ремонт 9 подъездов в 3 МКД (ул. Дальняя, д. 58, ул. Дальняя, д. 59, ул. Дальняя, д. 61) | Всего | 8950,3 | 0,0 | 8950,3 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 8950,3 | 0,0 | 8950,3 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.164 | Капитальный ремонт 61 подъезда (2024 год - 8 подъездов, 2025 год - 32 подъезда, 2026 год - 21 подъезд) | Всего | 63207,1 | 0,0 | 63207,1 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 8004,3 | 0,0 | 8004,3 | 0,0 |
| 2025 | 32733,4 | 0,0 | 32733,4 | 0,0 |
| 2026 | 22469,4 | 0,0 | 22469,4 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.165 | Капитальный ремонт 27 подъездов | Всего | 24560,4 | 0,0 | 24560,4 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 24560,4 | 0,0 | 24560,4 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 645937,4 | 489029,3 | 156843,6 | 64,5 |  |  |  |
| 2024 | 351826,3 | 288945,6 | 62845,5 | 35,2 |
| 2025 | 265580,6 | 183250,7 | 82303,4 | 26,5 |
| 2026 | 28530,5 | 16833,0 | 11694,7 | 2,8 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 1759651,9 | 1118744,5 | 640907,4 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 914538,2 | 619846,5 | 294691,7 | 0,0 |
| 2025 | 361239,7 | 226669,3 | 134570,4 | 0,0 |
| 2026 | 483874,0 | 272228,7 | 211645,3 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 43560,0 | 30056,4 | 13503,6 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 43560,0 | 30056,4 | 13503,6 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области | Всего | 2449149,3 | 1637830,2 | 811254,6 | 64,5 |  |  |  |
| 2024 | 1266364,5 | 908792,1 | 357537,2 | 35,2 |
| 2025 | 670380,3 | 439976,4 | 230377,4 | 26,5 |
| 2026 | 512404,5 | 289061,7 | 223340,0 | 2,8 |
| муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (н.п. 27 км железной дороги Мончегорск - Оленья) | | | | | | | | | |
| 2.166 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт, строительный контроль крыш и фасадов 4 многоквартирных домов (ул. Октябрьская, д. 12, 14, 16; ул. Набережная, д. 3) | Всего | 97436,8 | 93539,3 | 3897,5 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 97436,8 | 93539,3 | 3897,5 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.167 | Производство (изготовление), монтаж модульных зданий и сооружений и приобретение основных средств и материальных запасов для использования в помещении, предназначенном под молодежное пространство "СОПКИ" | Всего | 64000,0 | 0,0 | 60800,0 | 3200,0 | Комитет молодежной политики МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 64000,0 | 0,0 | 60800,0 | 3200,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.168 | Ремонт помещений и приобретение оборудования с целью создания спортивного молодежного пространства СОПКИ.СПОРТ | Всего | 6300,0 | 0,0 | 6000,0 | 300,0 | Минспорт МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6300,0 | 0,0 | 6000,0 | 300,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.169 | Капитальный ремонт 34 подъездов | Всего | 36379,0 | 0,0 | 36379,0 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 36379,0 | 0,0 | 36379,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.170 | Ремонт подъездных дорог регионального или межмуниципального значения (от совхоза "Мончегорский" до федеральной автодороги) | Всего | 84920,0 | 58594,8 | 26325,2 | 0,0 | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 84920,0 | 58594,8 | 26325,2 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.171 | Благоустройство 13 дворовых территорий (4 - в 2024 году: ул. Октябрьская, д. 35; ул. Октябрьская, д. 11; ул. Октябрьская, д. 13; ул. Октябрьская, д. 14 - 15; 4 - в 2025 году: ул. Октябрьская, д. 20; ул. Октябрьская, д. 29; ул. Октябрьская, д. 12; ул. Сафоново, д. 1а; 5 - в 2026 году: ул. Набережная, д. 1; ул. Набережная, д. 3; ул. Октябрьская, д. 16; ул. Октябрьская, д. 17; ул. Октябрьская, д. 18) | Всего | 51128,2 | 33542,1 | 17581,0 | 5,1 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 15073,2 | 10702,0 | 4369,7 | 1,5 |
| 2025 | 15676,1 | 10816,5 | 4858,0 | 1,6 |
| 2026 | 20378,9 | 12023,6 | 8353,3 | 2,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 121428,2 | 33542,1 | 84381,0 | 3505,1 |  |  |  |
| 2024 | 85373,2 | 10702,0 | 71169,7 | 3501,5 |
| 2025 | 15676,1 | 10816,5 | 4858,0 | 1,6 |
| 2026 | 20378,9 | 12023,6 | 8353,3 | 2,0 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 133815,8 | 93539,3 | 40276,5 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 97436,8 | 93539,3 | 3897,5 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 36379,0 | 0,0 | 36379,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 84920,0 | 58594,8 | 26325,2 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 84920,0 | 58594,8 | 26325,2 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (н.п. 27 км железной дороги Мончегорск - Оленья) | Всего | 340164,0 | 185676,2 | 150982,7 | 3505,1 |  |  |  |
| 2024 | 182810,0 | 104241,3 | 75067,2 | 3501,5 |
| 2025 | 100596,1 | 69411,3 | 31183,2 | 1,6 |
| 2026 | 56757,9 | 12023,6 | 44732,3 | 2,0 |
| муниципальное образование Кольский муниципальный район Мурманской области (н.п. Килпъявр) | | | | | | | | | |
| 2.172 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт, строительный контроль крыши многоквартирного дома, ул. Сафонова, д. 16, н.п. Килпъявр | Всего | 18387,2 | 17651,7 | 735,5 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 18387,2 | 17651,7 | 735,5 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.173 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение), систем отопления, фасада, отмостки многоквартирного дома, ул. Небольсина, д. 8, н.п. Килпъявр | Всего | 108526,2 | 104185,1 | 4341,1 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 108526,2 | 104185,1 | 4341,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.174 | Разработка проектной документации, оценка технического состояния, капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение), систем отопления, фасада, отмостки многоквартирного дома, ул. Небольсина, д. 13, н.п. Килпъявр | Всего | 91817,6 | 88144,9 | 3672,7 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 91817,6 | 88144,9 | 3672,7 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.175 | Капитальный ремонт 175 квартир в 3 многоквартирных домах для семей военнослужащих (ул. Небольсина, д. 6, 8, 13) в н.п. Килпъявр | Всего | 296170,2 | 204357,4 | 91783,1 | 29,7 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 296170,2 | 204357,4 | 91783,1 | 29,7 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.176 | Модернизация общегородской коммунальной инфраструктуры в н.п. Килпъявр | Всего | 5731,9 | 5502,6 | 229,3 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 5731,9 | 5502,6 | 229,3 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.176 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.177 | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения 3 многоквартирных домов (ул. Небольсина, д. 6, 8, 13) | Всего | 2070,8 | 1988,0 | 82,8 | 0,0 | Минэнерго МО, юридические лица | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 2070,8 | 1988,0 | 82,8 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.178 | Технологическое присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад" 3 многоквартирных домов (ул. Небольсина, д. 6, 8, 13) | Всего | 93230,1 | 89500,9 | 3719,9 | 9,3 | Минэнерго МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 93230,1 | 89500,9 | 3719,9 | 9,3 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.179 | Ремонт подъездных дорог регионального или межмуниципального значения (автоподъезд к н.п. Килпъявр) | Всего | 82280,0 | 56773,2 | 25506,8 | 0,0 | Минтранс МО, ГОКУ "Мурманскавтодор" | Реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 82280,0 | 56773,2 | 25506,8 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.180 | Благоустройство 2 дворовых территорий (ул. Сафонова, д. 16; ул. Небольсина, д. 15) | Всего | 7838,1 | 5408,3 | 2429,0 | 0,8 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 7838,1 | 5408,3 | 2429,0 | 0,8 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.181 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 13936,0 | 0,0 | 10535,6 | 3400,4 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 13936,0 | 0,0 | 10535,6 | 3400,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.182 | Разработка проекта организации демонтажа и снос 9 зданий объектов, выведенных из эксплуатации | Всего | 23906,4 | 15863,1 | 8040,9 | 2,4 | Минстрой МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 23906,4 | 15863,1 | 8040,9 | 2,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.183 | Капитальный ремонт 11 подъездов | Всего | 11252,1 | 0,0 | 11252,1 | 0,0 | Минстрой МО, НКО "ФКР МО" | Субсидия из областного бюджета юридическому лицу | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 11252,1 | 0,0 | 11252,1 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 435080,8 | 315129,7 | 116508,5 | 3442,6 |  |  |  |
| 2024 | 131072,5 | 105364,0 | 22296,4 | 3412,1 |
| 2025 | 304008,3 | 209765,7 | 94212,1 | 30,5 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 237785,8 | 217472,3 | 20313,5 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 226533,7 | 217472,3 | 9061,4 | 0,0 |
| 2025 | 11252,1 | 0,0 | 11252,1 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 82280,0 | 56773,2 | 25506,8 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 82280,0 | 56773,2 | 25506,8 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию Кольский муниципальный район Мурманской области (н.п. Килпъявр) | Всего | 755146,6 | 589375,2 | 162328,8 | 3442,6 |  |  |  |
| 2024 | 357606,2 | 322836,3 | 31357,8 | 3412,1 |
| 2025 | 397540,4 | 266538,9 | 130971,0 | 30,5 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальное образование городское поселение Мурмаши Кольского муниципального района Мурманской области | | | | | | | | | |
| 2.184 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 10952,5 | 0,0 | 10404,9 | 547,6 | Минтранс МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 10952,5 | 0,0 | 10404,9 | 547,6 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.185 | Ремонт дворовых территорий, ул. Энергетиков, д. 23 | Всего | 30752,3 | 0,0 | 29214,7 | 1537,6 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 30752,3 | 0,0 | 29214,7 | 1537,6 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.186 | Ремонт помещений и приобретение оборудования с целью создания спортивного молодежного пространства СОПКИ.СПОРТ в п.г.т. Мурмаши | Всего | 6300,0 | 0,0 | 6000,0 | 300,0 | Минспорт МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 6300,0 | 0,0 | 6000,0 | 300,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 2.186 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.187 | Капитальный ремонт подъездов в 5 МКД (19 подъездов) | Всего | 12678,5 | 0,0 | 6426,7 | 6251,8 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 12678,5 | 0,0 | 6426,7 | 6251,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
| 2.188 | Ремонт лестницы от ул. Мисякова, д. 1 до ул. Комсомольская, д. 9 | Всего | 21476,9 | 0,0 | 20403,1 | 1073,8 | Минград МО, муниципальные образования МО | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам | 2. Количество реализованных мероприятий |
| 2024 | 21476,9 | 0,0 | 20403,1 | 1073,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | | | | |
|  | Итого субсидии из областного бюджета местным бюджетам | Всего | 82160,2 | 0,0 | 72449,4 | 9710,8 |  |  |  |
| 2024 | 82160,2 | 0,0 | 72449,4 | 9710,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого субсидии юридическим лицам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятия государственным учреждением, подведомственным ГРБС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого реализация мероприятий за счет местного бюджета | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши Кольского муниципального района Мурманской области | Всего | 82160,2 | 0,0 | 72449,4 | 9710,8 |  |  |  |
| 2024 | 82160,2 | 0,0 | 72449,4 | 9710,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер.

<\*\*> Реализация мероприятия будет продолжена в 2025 году, финансирование предусмотрено в рамках государственной программы Мурманской области "Здравоохранение", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 N 789-ПП.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Общее финансирование мероприятий Программы составляет 27317961000 руб., в том числе планируемый объем финансовой поддержки Мурманской области за счет средств федерального бюджета, предоставляемой Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2021 N 484, составляет 17999908900 руб., средства консолидированного бюджета - 9318052100 руб.

Финансирование Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований:

- на предоставление межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в виде субсидий, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федеральной поддержки;

- на предоставление межбюджетных трансфертов, предоставляемых юридическим лицам из областного бюджета в виде субсидий, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федеральной поддержки;

- путем заключения государственных контрактов на строительство и капитальные ремонты объектов капитального строительства государственными учреждениями, находящихся в ведомственной подчиненности главных распорядителей средств.

Также в рамках настоящей Программы реализуются мероприятия, финансирование которых осуществляется исключительно за счет средств местных бюджетов.

В случае отсутствия средств федерального бюджета в целях обеспечения заключения контрактов в досрочном порядке в отношении мероприятий, приведенных в [разделе 5.4](#Par7561) настоящей Программы, местным бюджетам предоставляется субсидия из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации перечня мероприятий Программы, подлежащих опережающему финансовому обеспечению за счет средств областного бюджета.

Финансовые взаимоотношения Программы регулируются соглашениями между главными распорядителями бюджетных средств по мероприятиям Программы и их соисполнителями.

5.1. Распределение финансирования Программы между главными

распорядителями бюджетных средств Мурманской области

┌───┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ │ в т.ч., из них │

│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ Субсидия на осуществление капитальных │

│ │ │ │ │ │ │ │ вложений в объекты капитального │

│ N │ Наименование │ Объемы и источники финансирования, тыс. рублей │ Субсидии из областного бюджета бюджетам │ Субсидии из областного бюджета юридическим │ Реализация мероприятий государственными │ Иной межбюджетный трансферт │ строительства государственной │

│п/п│ ГРБС │ │ муниципальных образований │ лицам │ учреждениями, подведомственными ГРБС │ муниципальным образованиям │ (муниципальной) собственности и приобретение │

│ │ │ │ │ │ │ │ объектов недвижимого имущества в │

│ │ │ │ │ │ │ │ государственную (муниципальную) │

│ │ │ │ │ │ │ │ собственность │

│ │ ├────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┼────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┼────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───┼────────────┬────────┬────────┬────────┬───┼────────────┬──────┬───┬──────┬───┼────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────┤

│ │ │Источник/год│ Всего │ ФБ │ ОБ │ МБ │Источник/год│ Всего │ ФБ │ ОБ │ МБ │Источник/год│ Всего │ ФБ │ ОБ │МБ │Источник/год│ Всего │ ФБ │ ОБ │МБ │Источник/год│Всего │ФБ │ ОБ │МБ │Источник/год│ Всего │ ФБ │ ОБ │ МБ │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │27317961,0│17999908,9│9187541,4│130510,7│ Всего │15996226,4│10620357,2│5316150,4│59718,8│ Всего │9308196,2│6257910,1│3050286,1│0,0│ Всего │765281,7│413607,4│351674,3│0,0│ Всего │3091,9│0,0│3091,6│0,3│ Всего │1174373,2 │708034,2 │466339,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ Всего по │ 2024 │8452928,9 │5999978,9 │2323627,0│129323,0│ 2024 │4122092,1 │2819694,2 │1243866,8│58531,1│ 2024 │4116979,2│3180284,7│936694,5 │0,0│ 2024 │139974,1│ 0,0 │139974,1│0,0│ 2024 │3091,9│0,0│3091,6│0,3│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ Программе ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2025 │8695610,1 │5999970,9 │2695035,4│ 603,8 │ 2025 │6034952,9 │4267166,3 │1767182,8│ 603,8 │ 2025 │2062357,9│1319978,1│742379,8 │0,0│ 2025 │446759,4│308264,0│138495,4│0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 151539,9 │104562,5 │ 46977,4 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │10169422,0│5999959,1 │4168879,0│ 583,9 │ 2026 │5839181,4 │3533496,7 │2305100,8│ 583,9 │ 2026 │3128859,1│1757647,3│1371211,8│0,0│ 2026 │178548,2│105343,4│73204,8 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │1022833,3 │603471,7 │419361,6 │0,0 │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │18142303,5│12009747,7│6131649,7│ 906,1 │ Всего │9059735,9 │5984484,9 │3074344,9│ 906,1 │ Всего │7412396,8│5082683,1│2329713,7│0,0│ Всего │495797,6│234545,5│261252,1│0,0│ Всего │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ Всего │1174373,20│708034,20│466339,00│0,00│

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2024 │5791467,0 │4335553,1 │1455746,3│ 167,6 │ 2024 │1675396,8 │1250164,5 │425064,7 │ 167,6 │ 2024 │3986070,2│3085388,6│900681,6 │0,0│ 2024 │130000,0│ 0,0 │130000,0│0,0│ 2024 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00│

│ 1 │ Минстрой МО ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2025 │5786296,3 │3889495,6 │1896423,1│ 377,6 │ 2025 │3775604,0 │2605166,8 │1170059,6│ 377,6 │ 2025 │1671903,0│1050564,2│621338,8 │0,0│ 2025 │187249,4│129202,1│58047,3 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │151539,90 │104562,50│46977,40 │0,00│

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │6564540,2 │3784699,0 │2779480,3│ 360,9 │ 2026 │3608735,1 │2129153,6 │1479220,6│ 360,9 │ 2026 │1754423,6│946730,3 │807693,3 │0,0│ 2026 │178548,2│105343,4│73204,8 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │1022833,30│603471,70│419361,60│0,00│

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │6074218,0 │4182134,2 │1891665,7│ 418,1 │ Всего │4178418,6 │3006907,2 │1171093,3│ 418,1 │ Всего │1895799,4│1175227,0│720572,4 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00│

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2024 │ 848640,4 │ 711543,0 │137025,6 │ 71,8 │ 2024 │ 717731,4 │ 616646,9 │101012,7 │ 71,8 │ 2024 │130909,0 │ 94896,1 │ 36012,9 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ 2 │ Минэнерго МО ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2025 │1960720,5 │1455945,8 │504617,5 │ 157,2 │ 2025 │1570265,6 │1186531,9 │383576,5 │ 157,2 │ 2025 │390454,9 │269413,9 │121041,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │3264857,1 │2014645,4 │1250022,6│ 189,1 │ 2026 │1890421,6 │1203728,4 │686504,1 │ 189,1 │ 2026 │1374435,5│810917,0 │563518,5 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │2364237,1 │1638471,2 │705643,5 │20122,4 │ Всего │2101635,2 │1459409,3 │622103,8 │20122,1│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │259510,0│179061,9│80448,1 │0,0│ Всего │3091,9│0,0│3091,6│0,3│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2024 │1274808,1 │ 904767,6 │350001,1 │20039,4 │ 2024 │1271716,2 │ 904767,6 │346909,5 │20039,1│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │3091,9│0,0│3091,6│0,3│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ 3 │ Минтранс МО ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2025 │ 909403,0 │ 627488,2 │281849,8 │ 65,0 │ 2025 │ 649893,0 │ 448426,3 │201401,7 │ 65,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │259510,0│179061,9│80448,1 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │ 180026,0 │ 106215,4 │ 73792,6 │ 18,0 │ 2026 │ 180026,0 │ 106215,4 │ 73792,6 │ 18,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │ 495595,1 │ 169555,8 │296390,0 │29649,3 │ Всего │ 495595,1 │ 169555,8 │296390,0 │29649,3│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2024 │ 296406,1 │ 48115,2 │218661,5 │29629,4 │ 2024 │ 296406,1 │ 48115,2 │218661,5 │29629,4│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ 4 │ Минград МО ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2025 │ 39190,3 │ 27041,3 │ 12145,0 │ 4,0 │ 2025 │ 39190,3 │ 27041,3 │ 12145,0 │ 4,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │ 159998,7 │ 94399,3 │ 65583,5 │ 15,9 │ 2026 │ 159998,7 │ 94399,3 │ 65583,5 │ 15,9 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │ 9974,1 │ 0,0 │ 9974,1 │ 0,0 │ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 9974,1 │ 0,0 │ 9974,1 │0,0│ Всего │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2024 │ 9974,1 │ 0,0 │ 9974,1 │ 0,0 │ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 9974,1 │ 0,0 │ 9974,1 │0,0│ 2024 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ 5 │ Минюст МО ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │ 91000,0 │ 0,0 │ 86173,0 │ 4827,0 │ Всего │ 91000,0 │ 0,0 │ 86173,0 │4827,0 │ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ Комитет │ 2024 │ 91000,0 │ 0,0 │ 86173,0 │ 4827,0 │ 2024 │ 91000,0 │ 0,0 │ 86173,0 │4827,0 │ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ 6 │ молодежной ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ политики МО │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │ 26221,6 │ 0,0 │ 24060,4 │ 2161,2 │ Всего │ 26221,6 │ 0,0 │ 24060,4 │2161,2 │ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │Минобразования│ 2024 │ 26221,6 │ 0,0 │ 24060,4 │ 2161,2 │ 2024 │ 26221,6 │ 0,0 │ 24060,4 │2161,2 │ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ 7 │ МО ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ Всего │ 43620,0 │ 0,0 │ 41985,0 │ 1635,0 │ Всего │ 43620,0 │ 0,0 │ 41985,0 │1635,0 │ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2024 │ 43620,0 │ 0,0 │ 41985,0 │ 1635,0 │ 2024 │ 43620,0 │ 0,0 │ 41985,0 │1635,0 │ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ 8 │ Минспорт МО ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

├───┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ Финансовое │ Всего │ 70791,6 │ 0,0 │ 0,0 │70791,6 │ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ Всего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ обеспечение ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ мероприятий │ 2024 │ 70791,6 │ 0,0 │ 0,0 │70791,6 │ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2024 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ Программы, ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ 9 │ реализуемых │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2025 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │исключительно ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────────┼──────┼───┼──────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────┤

│ │ за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ средств │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │0,0│ 0,0 │0,0│ 2026 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │

│ │ местных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴──────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───┴────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴────────────┴──────┴───┴──────┴───┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────┘

(таблица в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП)

5.2. Распределение межбюджетных трансфертов

между муниципальными образованиями Мурманской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей [<\*>](#Par7530) | | | | |
| Источник/год | Всего | ФБ | ОБ | МБ |
|  | ВСЕГО МБТ по Программе | Всего | 15996226,4 | 10620357,2 | 5316150,4 | 59718,8 |
| 2024 | 4122092,1 | 2819694,2 | 1243866,8 | 58531,1 |
| 2025 | 6034952,9 | 4267166,3 | 1767182,8 | 603,8 |
| 2026 | 5839181,4 | 3533496,7 | 2305100,8 | 583,9 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024  N 674-ПП | | | | | | |
| 1 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск | Всего | 3323714,8 | 2268615,0 | 1034059,7 | 21040,1 |
| 2024 | 825696,4 | 678424,1 | 126482,2 | 20790,1 |
| 2025 | 1163600,1 | 802884,1 | 360599,6 | 116,4 |
| 2026 | 1334418,3 | 787306,8 | 546977,9 | 133,6 |
| 2 | городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск | Всего | 3567868,5 | 2396738,7 | 1164630,2 | 6499,6 |
| 2024 | 1171021,0 | 835381,3 | 329379,8 | 6259,9 |
| 2025 | 1472172,2 | 1015798,9 | 456226,0 | 147,3 |
| 2026 | 924675,3 | 545558,5 | 379024,4 | 92,4 |
| п. 2 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | |
| 3 | Печенгский муниципальный округ | Всего | 1459591,9 | 860361,5 | 595606,5 | 3623,9 |
| 2024 | 158487,0 | 43636,1 | 111357,1 | 3493,8 |
| 2025 | 490735,4 | 338607,4 | 152078,9 | 49,1 |
| 2026 | 810369,5 | 478118,0 | 332170,5 | 81,0 |
| 4 | городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево | Всего | 889157,6 | 542819,3 | 343640,8 | 2697,5 |
| 2024 | 388354,7 | 223887,5 | 161819,8 | 2647,4 |
| 2025 | 234581,1 | 161861,0 | 72696,6 | 23,5 |
| 2026 | 266221,8 | 157070,8 | 109124,4 | 26,6 |
| 5 | городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района | Всего | 41454,5 | 0,0 | 39381,8 | 2072,7 |
| 2024 | 41454,5 | 0,0 | 39381,8 | 2072,7 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 5 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | |
| 6 | сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района | Всего | 35338,5 | 13333,8 | 18944,3 | 3060,4 |
| 2024 | 35338,5 | 13333,8 | 18944,3 | 3060,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. 6 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | |
| 7 | Кольский муниципальный район | Всего | 914829,6 | 614267,8 | 297071,2 | 3490,6 |
| 2024 | 138877,5 | 105364,0 | 30100,6 | 3412,9 |
| 2025 | 510920,6 | 352535,2 | 158334,2 | 51,2 |
| 2026 | 265031,5 | 156368,6 | 108636,4 | 26,5 |
| 8 | городское поселение Мурмаши Кольского муниципального района | Всего | 82160,2 | 0,0 | 72449,4 | 9710,8 |
| 2024 | 82160,2 | 0,0 | 72449,4 | 9710,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск | Всего | 1258013,7 | 807174,3 | 448410,5 | 2428,9 |
| 2024 | 411744,9 | 272539,5 | 136861,1 | 2344,3 |
| 2025 | 353362,2 | 243819,9 | 109507,0 | 35,3 |
| 2026 | 492906,6 | 290814,9 | 202042,4 | 49,3 |
| 10 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город Островной | Всего | 21310,7 | 0,0 | 21022,5 | 288,2 |
| 2024 | 21310,7 | 0,0 | 21022,5 | 288,2 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией | Всего | 645937,4 | 489029,3 | 156843,6 | 64,5 |
| 2024 | 351826,3 | 288945,6 | 62845,5 | 35,2 |
| 2025 | 265580,6 | 183250,7 | 82303,4 | 26,5 |
| 2026 | 28530,5 | 16833,0 | 11694,7 | 2,8 |
| 12 | муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией | Всего | 121428,2 | 33542,1 | 84381,0 | 3505,1 |
| 2024 | 85373,2 | 10702,0 | 71169,7 | 3501,5 |
| 2025 | 15676,1 | 10816,5 | 4858,0 | 1,6 |
| 2026 | 20378,9 | 12023,6 | 8353,3 | 2,0 |
| 13 | муниципальное образование Кандалакшский муниципальный район Мурманской области | Всего | 3635420,8 | 2594475,4 | 1039708,9 | 1236,5 |
| 2024 | 410447,2 | 347480,3 | 62053,0 | 913,9 |
| 2025 | 1528324,6 | 1157592,6 | 370579,1 | 152,9 |
| 2026 | 1696649,0 | 1089402,5 | 607076,8 | 169,7 |
| п. 13 введен Постановлением Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер.

5.3. Финансовое обеспечение мероприятий Программы,

реализуемых исключительно за счет местных бюджетов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Предусмотрено средств в местных бюджетах на 2024 год |
|  | ИТОГО | 70791,6 |
| 1 | муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области | 5209,4 |
| 2 | муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области | 37541,1 |
| 3 | Печенгский муниципальный округ | 5163,4 |
| 4 | муниципальное образование сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области | 5000,0 |
| 5 | муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области | 7369,6 |
| 6 | муниципальное образование Кандалакшский муниципальный район Мурманской области | 10508,1 |

(таблица в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 08.10.2024 N 674-ПП)

5.4. Перечень мероприятий Программы, подлежащих опережающему

финансовому обеспечению за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Порядковый N в соответствии с [разделом 4](#Par151) Программы | Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования на 2024 год, тыс. рублей | | |
| Всего | ОБ | МБ |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области | | | | | |
| 1 | 2.45 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Здание городского историко-краеведческого музея г. Полярного", ул. Моисеева, д. 3 (ремонтно-реставрационные работы фасадов, крыльца, отмостки, дренажной системы, вентиляционной системы, внутренних помещений) | 51868,7 | 51863,5 | 5,2 |
| 2 | 2.41 | Ремонт 2 временно незаселенных муниципальных квартир в г. Гаджиево | 2303,8 | 2303,6 | 0,2 |
| 3 | 2.48 | Ремонт 29 временно незаселенных муниципальных квартир в г. Полярном | 30058,2 | 30055,2 | 3,0 |
| 4 | 2.69 | Разработка проекта организации демонтажа и демонтаж 2 зданий нежилых многоквартирных домов в г. Полярном | 56979,6 | 56973,9 | 5,7 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области: | | | 141210,3 | 141196,2 | 14,1 |
| муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области | | | | | |
| 5 | 1.4 | Разработка проектной документации на строительство детского сада на 250 мест | 15448,0 | 15446,5 | 1,5 |
| 6 | 2.98 | Разработка проекта организации демонтажа и снос 5 зданий законсервированного жилищного фонда | 153048,6 | 153033,3 | 15,3 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области: | | | 168496,6 | 168479,8 | 16,8 |
| муниципальное образование Кольский муниципальный район Мурманской области | | | | | |
| 7 | 1.14 | Разработка проектной документации на строительство детского сада на 75 мест | 7805,0 | 7804,2 | 0,8 |
| 8 | 2.177 | Технологическое присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад" 3 многоквартирных домов (ул. Небольсина, д. 6, 8, 13) | 93230,1 | 93220,8 | 9,3 |
| Итого по муниципальному образованию Кольский муниципальный район Мурманской области: | | | 101035,1 | 101025,0 | 10,1 |
| муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области | | | | | |
| 9 | 2.156 | Ремонт 91 муниципальной квартиры для семей военнослужащих в н.п. Высокий (Оленегорск-8) | 156595,9 | 156580,2 | 15,7 |
| 10 | 2.161 | Благоустройство 9 дворовых территорий (ул. Ленинградская, д. 1; ул. Ленинградская, д. 2; ул. Ленинградская, д. 12 - 15; ул. Ленинградская, д. 16 - 18; ул. Октябрьская, д. 5; ул. Ленинградская, д. 3; ул. Ленинградская, д. 5 - д. 7; ул. Октябрьская, д. 3 - 4; ул. Ленинградская, д. 6) | 33914,6 | 33911,2 | 3,4 |
| Итого по муниципальному образованию муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: | | | 190510,5 | 190491,4 | 19,1 |
| ИТОГО | | | 601252,5 | 601192,4 | 60,1 |