Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

УТВЕРЖДЕН

высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации

(решение от \_\_\_\_\_№ \_\_\_)

П А С П О Р Т[[1]](#footnote-2)

Государственной программы

Формирование современной городской среды [[2]](#footnote-3)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Гаврилова М.Д., заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Гаврилова М.Д., заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области |
| Соисполнители государственной программы | Министерство финансов Мурманской области, Селезнев М.В. - министр финансов Мурманской области.  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Кобытев А.Е. - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области - Полиэктова Ю.А. - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы[[3]](#footnote-4) | 2025-2030 |
| Цели государственной программы | Кардинальное повышение комфортности городской среды |
| Направления (подпрограммы) государственной программы[[4]](#footnote-5) | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[[5]](#footnote-6) | 9 156 561,15 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации[[6]](#footnote-7) | Комфортная и безопасная среда для жизни/Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя[[7]](#footnote-8) | Уровень показателя[[8]](#footnote-9) | Признак возрастания/ убывания[[9]](#footnote-10) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[10]](#footnote-11) | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ[[11]](#footnote-12) | Ответственный за достижение показателя[[12]](#footnote-13) | Связь с показателями национальных целей[[13]](#footnote-14) | Признак «Участие муниципального образования»15 | Информационная система15 |
| значение | год | 2025[[14]](#footnote-15) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Кардинальное повышение комфортности городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Мурманской области | ГП МО | возрастание | процент | 23,8 | 2023 | 28,4 | 30,7 | 33 | 35,3 | 37,6 | 39,9 | государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | - | нет | - |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области | ГП МО | возрастание | процент | 39,8 | 2023 | 50,8 | 52,5 | 54,2 | 55,9 | 57,6 | 59,3 | государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | - | нет | - |
| 3. | Среднее значение индекса качества городской среды | ГП МО | возрастание | единиц | 186 | 2019 | 226 | 227 | - | - | - | - | государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | - | нет | - |

2.1. Прокси-показатели государственной программы в … *(указывается год)* году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Показатель государственной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ*[[15]](#footnote-16) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| N | *Показатель государственной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| N.n | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| … | *…* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году[[16]](#footnote-17)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Кардинальное повышение комфортности городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Мурманской области | НП, ГП РФ | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 28,4 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области | НП, ГП РФ | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 50,8 |
| 3 | Среднее значение индекса качества городской среды | НП, ГП РФ | единиц | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 226 |

4. Структура государственной программы

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента[[17]](#footnote-18)** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[18]](#footnote-19)** | **Связь**  **с показателями[[19]](#footnote-20)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для формирования комфортной городской среды»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство градостроительства и благоустройства  Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области | 1. По итогам конкурсного отбора из областного бюджета Мурманской области предоставлены субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий.  2. По итогам конкурсного отбора бюджетам муниципальных образований предоставлены субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив.  3. Городом Мурманском обеспечено исполнение функций областного центра субъекта Российской Федерации - Мурманской области в части формирования комфортной городской среды, а именно дорожной деятельности, уборки территорий и городского хозяйства в целом. | 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Мурманской области.  1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области.  1.3. Среднее значение индекса качества городской среды. |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сфере архитектуры, градостроительства, рекламы и формирования комфортной среды проживания населения региона в части комплексного благоустройства территории»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство градостроительства и благоустройства  Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области, а также подведомственного учреждения | Обеспечена деятельность Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области и реализованы полномочия в сфере архитектуры и градостроительства на территории региона, обеспечены затраты Автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области» на осуществление уставной деятельности по реализации мероприятий в сфере повышения качества и комфорта городской среды | 1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области.  1.3. Среднее значение индекса качества городской среды. |
| 3. | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство градостроительства и благоустройства  Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 3.1. | Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", выполняющего цели и задачи федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 1. По итогам конкурсного отбора из областного бюджета Мурманской области предоставлены субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий.  2. Предоставлена поддержка из областного бюджета муниципальным образованиям на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сред | 1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области.  1.3. Среднее значение индекса качества городской среды. |

**5. Финансовое обеспечение государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения[[20]](#footnote-21) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа (всего), в том числе:** | **2 356 071,10** | **1 465 799,49** | **1 499 596,73** | **1 278 364,60** | **1 278 364,60** | **1 278 364,60** | **9 156 561,15** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 636 977,85 | 886 948,87 | 905 299,88 | 714 067,75 | 714 067,75 | 714 067,75 | 5 571 429,88 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*[[21]](#footnote-22) | 403 042,60 | 161 964,10 | 152 985,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 992,40 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)*33 | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 528 777,11 | 787 177,97 | 805 528,98 | 614 296,85 | 614 296,85 | 614 296,85 | 4 964 374,61 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 247 870,36 | 1 366 028,59 | 1 399 825,83 | 1 178 593,70 | 1 178 593,70 | 1 178 593,70 | 8 549 505,88 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)[[22]](#footnote-23) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для формирования комфортной городской среды» (всего), в том числе:** | **1 571 126,50** | **1 147 695,24** | **1 178 593,70** | **1 178 593,70** | **1 178 593,70** | **1 178 593,70** | **7 433 196,54** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 010 563,25 | 598 847,62 | 614 296,85 | 614 296,85 | 614 296,85 | 614 296,85 | 4 066 598,27 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*33 | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)*33 | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 010 563,25 | 598 847,62 | 614 296,85 | 614 296,85 | 614 296,85 | 614 296,85 | 4 066 598,27 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 571 126,50 | 1 147 695,24 | 1 178 593,70 | 1 178 593,70 | 1 178 593,70 | 1 178 593,70 | 7 433 196,54 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)**[[23]](#footnote-24) | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сфере в сфере архитектуры, градостроительства, рекламы и формирования комфортной среды проживания населения региона в части комплексного благоустройства территории» (всего), в том числе:** | **108 200,74** | **99 770,90** | **99 770,90** | **99 770,90** | **99 770,90** | **99 770,90** | **607 055,27** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 108 200,74 | 99 770,90 | 99 770,90 | 99 770,90 | 99 770,90 | 99 770,90 | 607 055,27 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (всего), в том числе:** | **676 743,86** | **218 333,35** | **221 232,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 116 309,34** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 518 213,86 | 188 330,35 | 191 232,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 776,34 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 403 042,60 | 161 964,10 | 152 985,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 992,40 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 518 213,86 | 188 330,35 | 191 232,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 776,34 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 676 743,86 | 218 333,35 | 221 232,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 309,34 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации[[24]](#footnote-25)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| Структурный элемент «Наименование» N | - | - | - | - | - | - | - |

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[25]](#footnote-26)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации | Базовое значение16 | | Значение показателя по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование показателя государственной программы, единица измерения по ОКЕИ | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование № N |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации государственных программ с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации новой государственной программы. [↑](#footnote-ref-2)
2. Наименование государственной программы указывается в соответствии с утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации перечнем государственных программ (далее – перечень государственных программ). [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем государственных программ. С момента начала реализации государственных программ в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указываются при необходимости. [↑](#footnote-ref-5)
5. Приводятся объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за весь период реализации государственной программы, определенный в перечне государственных программ. [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ) или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-7)
7. Приводятся показатели уровня государственной программы. [↑](#footnote-ref-8)
8. Здесь и далее указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя для государственной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы субъекта Российской Федерации), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-9)
9. Здесь и далее – не подлежит отражению в печатных формах. [↑](#footnote-ref-10)
10. Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-11)
11. Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или иной документ). [↑](#footnote-ref-12)
12. Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. [↑](#footnote-ref-13)
13. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы. [↑](#footnote-ref-14)
14. Здесь и далее за «N» принимается период (год/квартал/месяц) реализации государственной программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной программы (для новых программ). [↑](#footnote-ref-15)
15. Приводятся показатели уровня государственной программы. [↑](#footnote-ref-16)
16. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-17)
17. Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами. [↑](#footnote-ref-18)
18. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости). [↑](#footnote-ref-19)
19. Указываются наименования показателей уровня государственной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-20)
20. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся. [↑](#footnote-ref-21)
21. Не подлежит отражению в печатной форме паспорта государственной программы. [↑](#footnote-ref-22)
22. В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, регулирующими формирование перечня налоговых расходов субъекта Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-23)
23. В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта государственной программы. [↑](#footnote-ref-24)
24. Приводится в случае отнесения к сфере реализации государственной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации. В ином случае – не включается в паспорт государственной программы. [↑](#footnote-ref-25)
25. Заполняется в отношении показателей уровня государственной программы, относящихся к вопросам местного значения муниципальных образований субъекта Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-26)