Приложение N \_\_\_\_

к государственной программе

ПРОЕКТ ПРАВИЛ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО

ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов (мероприятий) Мурманской области, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (далее - трансферт).

2. Трансферт предоставляется в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного значения при реализации мероприятий в рамках инфраструктурного проекта "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого"), включенных в Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Мурманской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 19.04.2024 N 253-ПП "О вопросах реализации мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Мурманской области, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является инфраструктурный бюджетный кредит" (далее - Детализированный перечень мероприятий), в рамках государственной программы Мурманской области "Экономический потенциал", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 N 780-ПП. Реализация мероприятий осуществляется в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

3. Трансферт предоставляется муниципальному образованию в пределах лимитов бюджетных обязательств, на цели, указанные в [пункте 2](#P12) настоящих Правил, доведенных до Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС).

4. Критерием отбора муниципального образования для предоставления трансферта является наличие у муниципального образования мероприятий, включенных в Детализированный перечень мероприятий.

5. Условиями предоставления трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования являются:

1) наличие муниципального правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется трансферт;

2) заключение соглашения о предоставлении трансферта между ГРБС и муниципальным образованием (далее - соглашение);

3) если за счет средств трансферта заказчиками, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями (за исключением автономных учреждений) осуществляются закупки товаров, работ, услуг открытыми конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - закупка), обязательным условием предоставления трансферта является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, полномочия которого определены решением Правительства Мурманской области.

6. Уровень софинансирования реализации мероприятий за счет трансферта устанавливается в размере 100 %.

7. В случае если объем бюджетных ассигнований в местном бюджете на исполнение расходного обязательства муниципального образования предусмотрен в объеме, превышающем размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется трансферт, то указанные бюджетные ассигнования предусматриваются по иным кодам классификации расходов, отличным от кодов классификации расходов местных бюджетов, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из областного бюджета.

8. Источником финансового обеспечения трансферта являются средства областного бюджета, полученные из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в соответствии с Правилами отбора (одобрения) инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, и изменения параметров (характеристик) отобранных (одобренных) инфраструктурных проектов (мероприятий), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2025 N 566.

9. Трансферт предоставляется бюджету муниципального образования на основании соглашения, заключенного между ГРБС и администрацией муниципального образования.

В соглашение подлежат включению следующие обязательства:

- осуществление Федеральным казначейством в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейского сопровождения средств трансферта;

- осуществление строительного контроля федеральным бюджетным учреждением "Федеральный центр строительного контроля";

- указание аналитических кодов, формируемых Федеральным казначейством в муниципальных контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей;

- в случае внесения изменений в Детализированный перечень мероприятий, повлекших уточнение отдельных параметров утвержденного мероприятия или его замену, а также изменение сроков реализации утвержденных мероприятий, заключается дополнительное соглашение к соглашению, с отражением в приложении к указанному дополнительному соглашению соответствующих изменений, в том числе в отношении значений показателей результативности утвержденного мероприятия.

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление трансферта, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

10. В целях заключения соглашения муниципальное образование предоставляет ГРБС документы, подтверждающие соблюдение условий предоставления трансферта, предусмотренных [подпунктом 1 пункта 5](#P16) настоящих Правил.

11. Предоставление трансферта осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в программном комплексе "Реестр соглашений" электронной системы "Web-Бюджет" (далее - программный комплекс).

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам и дополнительные соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Мурманской области.

12. Размер трансферта муниципальному образованию и срок выполнения мероприятий определяется в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий.

13. Показатели результативности использования трансферта устанавливаются соглашением. ГРБС осуществляет оценку эффективности использования трансферта путем сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений показателей результативности использования трансферта.

14. Муниципальные образования представляют ГРБС с применением программного комплекса:

- отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется трансферт, по форме, установленной ГРБС, и в сроки, предусмотренные соглашением;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования предоставления трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения, по форме и в сроки, предусмотренные соглашением (посредством электронного документа "Справка").

ГРБС вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их предоставления муниципальными образованиями.

Отчеты по формам, установленным соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Мурманской области от 28.01.2022 N 12-74/с, предоставляются муниципальным образованием в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15. Перечисление трансферта в местные бюджеты осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является трансферт (далее - перечисление трансферта под фактическую потребность).

Трансферт перечисляется на единые счета местных бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований в территориальных органах Федерального казначейства для осуществления операций по исполнению местного бюджета, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование иного межбюджетного трансферта.

Перечисление трансферта в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки на финансирование органа местного самоуправления муниципального образования по форме, установленной ГРБС.

Трансферт носит целевой характер и не может быть использован на другие цели.

16. Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки трансферта подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области.

17. Потребность в неиспользованных остатках трансферта, перечисление которого осуществлялось под фактическую потребность, определяется в текущем финансовом году в соответствии с решением ГРБС.

Внесение в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств, предусматривающих увеличение бюджетных средств на предоставление из областного бюджета местным бюджетам иного межбюджетного трансферта, предоставление которого в отчетном финансовом году осуществлялось под фактическую потребность, в объеме, не превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на начало текущего финансового года, осуществляется Министерством финансов Мурманской области на основании обращения, представленного ГРБС в Министерство финансов Мурманской области.

18. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по достижению установленных значений показателей результативности, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления трансферта, определяется по формуле:

Vвозврата = (Vтр.i x k x m / n), где:

Vтр.i - размер трансферта, предоставленного i-му муниципальному образованию, без учета остатка трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

m - количество показателей результативности использования трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления трансферта, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования трансферта;

k - коэффициент возврата трансферта.

Коэффициент возврата трансферта рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования трансферта.

При расчете коэффициента возврата трансферта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования трансферта.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования трансферта, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования трансферта на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования трансферта, установленное соглашением.

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления трансферта допущены нарушения обязательства муниципального образования по соблюдению срока выполнения мероприятий, установленного Детализированным перечнем мероприятий, объем средств, соответствующий 1 проценту объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления трансферта.

20. Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия, в отношении которого допущены нарушения обязательств по достижению установленных значений показателей результативности, предусмотренных соглашением, и соблюдению срока выполнения мероприятий, установленного Детализированным перечнем мероприятий.

Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату в соответствии с настоящим пунктом, для каждого мероприятия, в отношении которого были допущены нарушения.

Требование о возврате трансферта направляется ГРБС главе администрации (руководителю исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения нарушения, связанного с исполнением обязательств по обеспечению достижения значений результатов предоставления трансферта, предусмотренных соглашением.

21. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных настоящими Правилами, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа государственной власти Мурманской области и (или) органа местного самоуправления;

2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом органа государственной власти Мурманской области;

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления трансферта решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств по достижению установленных значений показателей результативности, соблюдению срока выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением.

22. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование трансферта, за нарушение условий, установленных настоящими Правилами, за недостоверность отчетов и сведений, предоставляемых ГРБС в соответствии с настоящими Правилами.

23. В случае нарушения муниципальным образованием целей, установленных при предоставлении трансферта, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления трансферта осуществляется ГРБС и органами государственного финансового контроля Мурманской области.

*Постановление Правительства Мурманской области от 11.11.2020 N 780-ПП (ред. от 17.09.2025) "Об утверждении государственной программы Мурманской области "Экономический потенциал" {КонсультантПлюс}*