**Отчет о ходе реализации государственных программ**

**Мурманской области за 6 месяцев 2025 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.09.2023 № 696-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 18 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 172,4 млрд рублей, в том числе за счет областного бюджета –121,9 млрд рублей.

Фактическое исполнение по государственным программам на 01.07.2025 составило 77,1 млрд рублей – 44,7% от запланированных на год объемов, что на 0,2 п.п. ниже уровня соответствующего периода 2024 года.

По сравнению с 1-м полугодием 2024 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств областного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на год  (по сост. на 01.07),  млн. рублей | Фактическое исполнение за 6 месяцев | |
| млн рублей | к плану |
| **2024 год**, всего, в т.ч.: | **166 503,3** | **74 766,0** | **44,9%** |
| ОБ | 125 896,4 | 56 495,9 | 44,9% |
| ФБ | 14 079,3 | 5 485,3 | 39,0% |
| МБ | 2 134,0 | 826,3 | 38,7% |
| ВБС | 24 393,7 | 11 958,5 | 49,0% |
| **2025 год**, всего, в т.ч.: | **172 357,0** | **77 071,2** | **44,7%** |
| ОБ | 121 883,7 | 56 788,3 | 46,6% |
| ФБ | 18 966,0 | 6 232,9 | 32,9% |
| МБ | 1 972,3 | 545,5 | 27,7% |
| ВБС | 29 535,0 | 13 504,5 | 45,7% |

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Развитие энергетики и коммунального хозяйства» (64,6 % от запланированного объема), «Образование и наука» (38,0 %) и «Финансы» (56,2 %).

Наименьшая степень освоения финансирования по государственной программе «Экономический потенциал» (7,1 %) обусловлена не освоением средств за отчетный период, выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области с привлеченными средствами инфраструктурного бюджетного кредита (плановые объемы финансирования по инфраструктурным проектам составляют 72 % от общего планового объема областного финансирования всей государственной программы в целом), рассматривается вопрос по изменению показателей одного из проекта или замене проекта на другой.

Рейтингование государственных программ Мурманской области по степени освоения предусмотренных средств в отчетном периоде представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

По состоянию на 01.07.2025 контрольные точки наступили у 728 мероприятий (результатов), из них 176 мероприятий (результатов) или 24 % от числа реализуемых в отчетном периоде имеют отклонения в фактических датах наступления контрольных точек от запланированных. Основными причинами отклонений в сроках наступления контрольных точек являлись проблемы технического характера в ГИИС «Электронный бюджет» при заключении различных соглашений, перенос сроков реализации мероприятий (результатов) на более поздний период. В целом, можно отметить, что отклонения по контрольным точкам не имеют системный характер и не несут риски срывов реализации государственных программ Мурманской области.

Сведения о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2025 года представлены в приложении № 1.

По состоянию на 1 июля 2025 года в рамках 7 государственных программ запланировано осуществление работ на 46 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 15,3 млрд рублей за счет всех источников, в том числе 11 млрд рублей за счет средств областного бюджета.

За 6 месяцев 2025 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования составил 0,3 млрд рублей или 2,2 % от запланированных объемов.

Подробная информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2025 года представлена в приложении № 2.

В целях повышения результативности реализации государственных программ Мурманской области до конца текущего года ответственным исполнителям государственных программ рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в паспорта государственных программ и паспорта структурных элементов в целях поддержания актуальности их версий;

- оценивать возможные риски при выполнении мероприятий (результатов) и принимать управленческие решения, направленные на недопущение срывов сроков их реализации;

- оперативно вносить изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов в целях минимизации рисков переносов сроков их реализации;

- принять меры по повышению уровня кассового исполнения денежных средств по мероприятиям (результатам) структурных элементов государственных программ.

Индивидуальные рекомендации по каждой государственной программе Мурманской области для исполнительных органов – участников реализации государственных программ Мурманской области представлены в приложении 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_